**Załącznik Nr 2**

**do Uchwały Nr XXXIV /236/ 2014**

**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

**z dnia 27 Lutego 2014r.**

# Ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do usunięcia do 2032 roku z terenu gminy Dąbrowa Biskupia

Dla gminy Dąbrowa Biskupia okres do 2032 roku podzielono na 3 przedziały czasowe, tj.:

* + przedział I – obejmuje lata 2014 – 2019,
	+ przedział II – obejmuje lata 2020 – 2026,
	+ przedział III – obejmuje lata 2027 – 2032.

Szacuje się, że na terenie gminy znajduje się 3 364,90 Mg wyrobów zawierających azbest (244 720 m2). Przyjmuje się, że w kolejnych latach zostaną wycofane z użytkowania następujące ilości odpadów zawierających azbest:

* + w latach 2014–2019 około 35% odpadów (łącznie 1 171,82 Mg, czyli 85 223,30 m2 – około 195,30 Mg i 14 203,64 m2 rocznie),
	+ w latach 2020–2026 około 35% odpadów (łącznie 1 172,51 Mg, czyli 85 273,30 m2 – około 167,50 Mg i 12 181,90 m2 rocznie),
	+ w latach 2027–2032 około 30% odpadów (łącznie 1 020,57 Mg, czyli 74 223,40 m2 – około 170,09 Mg i 12 370,56 m2 rocznie).

Poniższej przedstawiono szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest wymagających usunięcia z terenu gminy Dąbrowa Biskupia w terminie do 2032 roku w trzech przyjętych okresach czasowych.

**Tabela: Ilość wyrobów zawierających azbest wymagających usunięcia na terenie gminy Dabrowa Biskupia do 2032 roku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Jedn.** | **Lata** |
| **2014-2019** | **2020-2026** | **2027-2032** |
| Ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do usunięcia w danym okresie | Mg | 1 171,82 | 1 172,51 | 1 020,57 |
| Ilość wyrobów zawierających azbest przewidziana do usunięcia rocznie w danym okresie | Mg | 195,30 | 167,50 | 170,09 |
| Powierzchnia wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w danym okresie | m2 | 85 223,30  | 85 273,30 | 74223,40 |
| Powierzchnia wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia rocznie w danym okresie | m2 | 14 203,64 | 12 181,90 | 12 370,56  |
| Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem w danym okresie | zł | 1 406 1841 | 1 641 5142 | 1 632 9123 |
| Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem rocznie w danym okresie | zł | 234 3601 | 234 5002 | 272 1523 |
| Pozostała ilość wyrobów zawierających azbest na koniec danego okresu | Mg | 2 193,08 | 1 020,57 | 0 |
| m2 | 159 496,70 | 74223,40 | 0 |

**Usuwanie wyrobów zawierających azbest (demontaż, transport i unieszkodliwienie):**

1 – przyjęto średni koszt usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest 1 200 zł

2 – przyjęto średni koszt usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest 1 400 zł

3 – przyjęto średni koszt usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest 1 600 zł