**INFORMACJA O REALIZACJI w 2016r ZADANIA:**

**PN. „DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

**Z TERENU GMINY DABROWA BISKUPIA ”.**

1. **Wprowadzenie**

Od maja 2002 roku realizowany był w Polsce, przyjęty przez Radę Ministrów, „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".

Dokument powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (Monitor Polski Nr 38, poz. 373) oraz ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.).

 W dniu 14 lipca 2009 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (M.P.Nr, poz. 735)

Podstawowym celem Programu było:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
4. **Cel przygotowania „Informacji o realizacji zadania: pn. demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”**

Celem „Informacji jest ocena realizacji zadań związanych z usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia w ramach realizowanego „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” przyjętego Uchwałą Nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2013r. oraz aktualizacji przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032” i Uchwałą Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032”.

Ocena ta odnosi się do postępów w realizacji zadań związanych z eliminacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia w 2016r.

1. **Środki finansowe**

Pomoc finansowa zrealizowana została na podstawie umowy dotacji, w której kwota dofinansowania obejmowała 100% kosztów kwalifikowanych tzn. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 100% stanowiły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kwota dotacji ogółem w roku 2016 wyniosła 22 606, 95 zł, przy udziale własnym Gminy wynoszącym 0,00 złotych.

Wszelkie działania związane z zadaniem zostały wykonane sprawnie i rzetelnie przy zachowaniu obowiązujących przepisów związanych z tego typu pracami.

1. **Podstawa wykonania sprawozdania**
2. Uchwała Nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032”**.**
3. Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032”.
4. Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032”.
5. Uchwała Nr XIII/80/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2032”.
6. Umowa dotacji Nr DB16044/OZ - az z dnia 26 czerwca 2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
7. Umowa Nr 1/2016 - az z dnia 26 kwietnia 2016r. zawarta z przedsiębiorą: KG EKO-INVEST Sp. z.o.o z siedzibą ul. Ikara 20 lok. 2, 02 – 705 Warszawa na realizację zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dabrowa Biskupia”
8. **Ilość wyrobów azbestowych odebrana od właścicieli nieruchomości wraz z rozliczeniem kosztów.**

W 2016 roku usunięto wyroby zawierające azbest z 18 posesji z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia, co dało łącznie **59,490 Mg**, w tym **21,580 Mg zdemontowanych**, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest oraz **37,910 Mg objętych transportem i utylizacją**.

Wnioskodawcami były osoby fizyczne.

Kwota wykonania przedmiotu umowy wyniosła **22 606, 95 zł brutto** i została w **100%** sfinansowana ze środków zewnętrznych bez udziału wkładu własnego Gminy.

Zadanie miało zostać realizowane na 20 posesjach z terenu gminy Dąbrowa Biskupia, w miejscowościach: Dąbrowa Biskupia, Modliborzyce, Parchanie, Chlewiska, Stanomin, Radojewice, Walentynowo, Parchanki, Nowy Dwór, Mleczkowo, Pieranie, Chróstowo, Ośniszczewo.

Dwie posesje w Radojewicach wycofały się z wniosku i zrezygnowały z odbioru odpadów zawierających azbest.

1. **Korzyści dla ochrony środowiska.**

Przed realizacją zadania na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zinwentaryzowana ilość odpadów zawierających azbest (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XIII/80/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016r.) wynosiła 268 308 m2, czyli 4 622,69 Mg.

W wyniku realizacji zadania usunięto **59, 490 Mg**.

1. **Podsumowanie**

W realizacji zadania uczestniczyły osoby fizyczne z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.

Zakres prac obejmował demontaż, transport i utylizację, wyrobów zawierających azbest. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia zawartej z WFOŚiGW w Toruniu.

Wykonawcą zadania była firma KG EKO-INWEST Sp. z.o.o z siedzibą ul. Ikara 20 lok. 2, 02 – 705 Warszawa wyłoniona zapytaniem ofertowym (wartość inwestycji poniżej30 000 EURO).

Zdemontowane płyty azbestowo – cementowe zabezpieczono przed rozprzestrzenianiem się szkodliwego azbestu w środowisku i przewieziono na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Małociechowie.

W IV kw. 2015r., WFOŚiGW w Toruniu ogłosił, że w roku 2016 można skorzystać z dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia ogłosił w grudniu, 2016r. nabór wniosków na realizację zadania pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dabrowa Biskupia”

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową dotacji Nr DB16044/OZ - az z dnia 26 czerwca 2016r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

**Uzasadnienie**

Przygotowanie informacji o realizacji zadania: pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dabrowa Biskupia raportu wynika z zapisu w **„**Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013-2032”.

Informację przedkłada się Radzie Gminy w celu monitoringu zadań wyznaczonych w w/w planie.

Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, „Program…” i jego monitoring jest jednym z priorytetowych zadań dla ochrony zdrowia oraz środowiska.

Program zakłada doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest wraz z ich bezpiecznym unieszkodliwieniem z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia.

Opracowała

Joanna Roszak