#### Załącznik nr 2

#### UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu ………………….. 2016r w Dąbrowie Biskupiej pomiędzy Gminą Dąbrowa Biskupia z siedzibą w Dąbrowie Biskupiej, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, NIP 556-256-19-47 zwaną dalej „Zamawiającym”,

# którą reprezentuje:

Wójt Gminy – Roman Wieczorek

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anny Kuberskiej

a

…………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą …………………………..…………………………………………………………………….

którego reprezentuje :

…………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”  o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych  :

Wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną

z otworów czwartorzędowych w Dąbrowie Biskupiej na działce nr  204/15

2.   Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia projekt robót geologicznych,  stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  projektem robót geologicznych , zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami                 i polskimi normami.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 20.12.2016r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy  ,   w terminie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy;

  - dostarczenie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

  - zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

  - wskazanie miejsc poboru  wody;

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane roboty budowlane.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przejęcie terenu robót budowlanych od Zamawiającego;

- zabezpieczenie  terenu robót, ustawienie tablic informacyjnych;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów gwarantujących odpowiednia jakość, o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej ,odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.);

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne tzn. wydajność studni oraz wymagane normy stosowanych materiałów;

- utylizacja lub przekazanie uprawnionemu podmiotowi do utylizacji odpadów powstałych podczas wykonywania robót budowlanych i poniesienie kosztów tej utylizacji;

- poniesienie kosztów energii elektrycznej i wody zużytej do realizacji przedmiotu umowy;

- poniesienie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- zgłoszenie robót do odbioru końcowego.

§ 5

    - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

    - W przypadku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ,          o którym mowa w ust. 1 na okres krótszy niż przewiduje umowa jest on zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osobę posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 7

- Strony zgodnie postanawiają, że zastosowany będzie tylko odbiór końcowy .

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzony stosownym oświadczeniem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane .

§ 8

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru .

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,           w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeśli stwierdzone wady zostaną usunięte po terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy, to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania.

- W przypadku odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uważa się, że Wykonawca spełnił zobowiązanie w dniu zgłoszenia gotowości odbioru.

§ 9

- Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe   brutto w  wysokości  ……………………………… zł.

(słownie złotych: …………………………………………….. złote.).

- Wynagrodzenie ryczałtowe,  którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane                z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej  przez Wykonawcę , na podstawie protokołu odbioru końcowego robót  bez uwag.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,            w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich z wyłączeniem podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy w trybie art. 6471  § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  w wysokości  5 000 zł;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3.   Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną Zamawiającemu na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty i noty księgowej w terminie 10 dni od ich wystawienia.

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie stosownego oświadczenia w przypadku jej niezapłacenia w terminie określonym w ust. 4.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości               o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową: w takiej sytuacji Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 , powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi udziela Zamawiającemu  na podstawie niniejszej umowy 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych .

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady.

- Wykonawca ustala następujące warunki udzielonej gwarancji:

- Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady jakie ujawnią się lub powstaną 
w okresie gwarancji;

- o wystąpieniu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie od jej wystąpienia telefonicznie, faksem lub mailem a następnie pisemnie potwierdzić listem poleconym;

- istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie,  datę i miejsce oględzin wyznacza się Wykonawcy w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 2;

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie w nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wyznaczonego na oględziny wady. Za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, termin usunięcia wady może być przedłużony;

- w szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, albo wystąpienia szkody o dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do jej usunięcia;

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad na własny koszt;

- jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający jest uprawniony bez utraty praw wynikających z gwarancji, do zlecenia wykonania usunięcia wady wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów usunięcia wady w terminie 14 dni od pisemnego wezwania do zapłaty przez Zamawiającego;

- usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie;

- termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli zawiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji;

- udzielenie gwarancji jakości przez innych gwarantów na poszczególne materiały wchodzące w skład przedmiotu umowy nie ogranicza, ani nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.

- W terminie 14 dni przed upływem gwarancji, Zamawiający z udziałem Wykonawcy przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy w celu dokonania ewentualnych napraw gwarancyjnych.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 13

1.   Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

- konieczność zmian  technologicznych, w szczególności :

  - konieczności zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych  rozwiązań,  technicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych  rozwiązań  groziłoby niewykonaniem  lub wadliwym  wykonaniem  projektu,

  - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji,

  - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia,jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn :

  - leżących po stronie Zamawiającego min.  w przekazaniu placu budowy , przekazania dokumentów budowy , zawieszenia robót przez Zamawiającego,

  - wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie odbioru,

  - wystąpienia siły wyższej, klęski żywiołowej,

  - wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych,

  - konieczności zmiany zastosowanych  rozwiązań  technicznych  niż wskazane w dokumentacji  projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem  lub wadliwym  wykonaniem  projektu.

2.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które strony może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

3.  Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez  przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany,

  - koszt zmiany ,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

§ 14

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą doręczane listem

poleconym, kurierem lub osobiście na adresy podane niżej:

1) dla Wykonawcy ………………………………………………..

2) dla Zamawiającego: Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2 , 88-133 Dąbrowa  Biskupia

z zastrzeżeniem możliwości ich doręczania także na adres e-mail Zamawiającego dabrowa_biskupia@lo.pl  ,nr faksu 52 3512170 wew.22   na adres e-mail Wykonawcy  …………… nr faksu ………………….

ze skutkiem na dzień wysłania e-mail lub faksu do godziny 15.00 w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.

2. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana w terminie 7 dni roboczych powiadomić pisemnie drugą Stronę o nowym adresie. Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu.

3. W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wysłana na poprzedni adres uznana jest za doręczoną.

§ 15

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy

- projekt robót geologicznych

ZAMAWIAJĄCY					             	WYKONAWCA