ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Wzór Umowy

UMOWA NR ………………………………

zawarta w dniu ……………….r w Dąbrowie Biskupiej pomiędzy  Gminą Dąbrowa Biskupia ,  ul. Topolowa 2,           88-133 Dąbrowa Biskupia , NIP 5562561947 , którą reprezentuje :

Wójt Gminy – Roman Wieczorek

za kontrasygnatą  Skarbnika Gminy – Anny Kuberskiej

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… z siedzibą ……………………  reprezentowanym przez :

……………………………………………..

zwanym w dalszej części „Wykonawcą , o następującej treści :

§  1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego usługę pn.

Rewitalizacja parku wokół dworku Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

Etap I – wycięcie drzew i krzewów

- Przedmiotem zamówienia jest :

- mechaniczne ścięcie drzew - 367 sztuk z frezowaniem,

- mechaniczne wycięcie krzewów -  6469 m,

- wywóz materiału na wysypisko oraz utylizacja

- zasypanie wykopów po karczowaniu,

- usuniecie posuszu – 46 sztuk

- zabezpieczenie i leczenie próchnowisk – 22 sztuki

- stabilizacja drzew – 2 sztuki

- usuniecie odrostów z pni drzew – 8 sztuk .

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

.

§  2

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prac;

  - dostarczenie Wykonawcy kompletnej dokumentacji;

  - zapewnienie na  nadzoru w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

  - wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane roboty budowlane.

§  3

Obowiązki Wykonawcy

1.     Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejęcie terenu prac od Zamawiającego;

- zabezpieczenie  terenu robót i oznakowanie tablicami informacyjnymi;

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie warunkami niniejszej umowy, z przepisami prawa, warunkami realizacji określonymi w decyzjach administracyjnych, najwyższą starannością wynikającą ze szczególnego charakteru obiektu i jego przeznaczenia;

- poniesienie kosztów energii elektrycznej i wody zużytej do realizacji przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prac i poza nim, związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- poniesienie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż  i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi pracami;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów 9 w tym zabytkowego ogrodzenia) na terenie robót                i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac;

- dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub termin zakończenia robót;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć                w pełnej wysokości;

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu prac , jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- terminowe wykonanie  przedmiotu umowy;

- zgłoszenie prac do odbioru.

2.  Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego w żadnej części lub                     w całości przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

§  4

Kierowanie pracami

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie  przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne umiejętności i doświadczenie.

- Przedstawicielem Zamawiającego jest p. …………………………………………………………………………………………….

§  5

Zatrudnienie na umowę o pracę

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, pracownicy wykonujący bezpośrednio prace fizyczne przy  wycince , w trakcie realizacji zamówienia będą zatrudnieni na umowę o pracę.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 5 dni roboczych, przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany w zakresie określonym w ust. 1, przez osoby zatrudnione na umowę o pracę :

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności liczbę osób, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i rodzaj wykonywanych przez nich czynności;

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę . Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodów potwierdzających zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                        z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Za działania lub zaniechania Podwykonawców w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 2 umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§  6

Ubezpieczenie

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej , na okres krótszy niż przewiduje niniejsza umowa jest on zobowiązany do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia      ( z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia ) i przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

§  7

Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 września 2018r.

§  8

Odbiór

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac, pisemnie bezpośrednio                   w siedzibie Zamawiającego.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru .

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie               7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie  wad,  aż do czasu ich usunięcia.

- Jeśli stwierdzone wady zostaną usunięte po terminie przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy, to Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania.

- W przypadku odebrania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń uważa się, że Wykonawca spełnił zobowiązanie w dniu zgłoszenia gotowości odbioru.

§  9

- Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe   brutto w   wysokości  ……………………….. zł (słownie złotych: ……………………), cena netto ……………….….. zł.

- Wynagrodzenie ryczałtowe,  którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych                      z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej  przez Wykonawcę , na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru prac .

- Faktura zostanie wystawiona z następującymi danymi:

Nabywca :

Gmina Dąbrowa Biskupia

ul Topolowa 2

88-133 Dąbrowa Biskupia

5562561947

Odbiorca :

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

ul Topolowa 2

88-133 Dąbrowa Biskupia.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie ………………)* dni od daty wystawienia faktury.

- Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich z wyłączeniem podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy w trybie art. 6471  § 2 Kodeksu cywilnego.

§  10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 15000 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  w wysokości  20000 zł;

- za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę pracowników przy pracach określonych w § 5 ust. 1 , zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą osobę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w umowie, które uprawniaj Zamawiającego do naliczania kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego naliczania kar umownych.

- Wykonawca karę umowną zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty i noty księgowej w terminie 10 dni od ich wystawienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie stosownego oświadczenia w przypadku jej niezapłacenia w terminie określonym w ust. 5.

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych usług, obliczonego wg obmiaru wykonanych prac oraz wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach, kiedy:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 1 dzień;

  - wobec Wykonawcy ogłoszono upadłość lub wszczęto postępowanie likwidacyjne,

  - Wykonawca nie wykonuje umowy z zachowaniem należytej staranności, powodując zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia dzieci;

z jednoczesnym naliczeniem kary w wysokości określonej w § 9 ust.1 pkt 4 niniejszej umowy.

§  12

Zmiana umowy

      - Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art.  144 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1a - 1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać opis zmiany, koszt zmiany, uzasadnienie zmiany.

      - Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie zgoda obu stron wyrażona na piśmie właściwie umotywowana (protokół wraz z uzasadnieniem).

      - Zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych) nie stanowią istotnej zmiany umowy w rozumieniu art 144 ustawy Pzp.

§  13

Postanowienia ogólne

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać                w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Miejscem wykonania umowy jest gmina Dąbrowa Biskupia.

§  14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r, poz. 459 z późn.zm.).

§  15

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego  i  1 egz.                    dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- oferta Wykonawcy

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

)*  zgodnie z ofertą  Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY		                  				WYKONAWCA