Wzór umowy                                      załącznik nr 1

Umowa nr KOM.7031…….2019

Zawarta w dniu ……….2019 r., w Dąbrowie Biskupiej pomiędzy Gminą Dąbrowa Biskupia, 88-133 Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, NIP 556-256-19-47, którą reprezentuje :

Wójt Gminy – Marcin Filipiak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Kuberskiej

zwanej dalej ,,Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej ,,Inspektorem’

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Inwestor powierza Inspektorowi obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.

„  Rewitalizacja parku wokół dworku generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu

Etap II  – utwardzenie terenu i wykonanie nasadzeń wokół dworku ”

§ 2

Inspektor oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 3

W dniu podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekazuje Inspektorowi projekt budowlany, kopie decyzji, a Inspektor potwierdza ich przyjęcie.

§ 4

- Termin wykonania przedmiotu umowy kończy się z dniem odbioru końcowego robót budowlanych określonych w § 1 niniejszej umowy.

- Termin wykonania robót budowlanych nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r.

§ 5

Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego należy zakres czynności określony w ustawie z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm), a w szczególności:

1)reprezentowanie zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi Polskimi Normami;

2)sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych, niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru          i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

5) przybycia na każde uzasadnione wezwanie zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem;

6) udzielanie na żądanie zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.

§ 6

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczania do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 7

Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed tą awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Budowlanego do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.

§ 8

Inspektor zobowiązuje się stawiać na terenie budowy bez dodatkowego wezwania                          w częstotliwości umożliwiającej właściwy nadzór nad wykonywanymi robotami, lecz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.

§ 9

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony zgodnie ustalają wynagrodzenie brutto                      w wysokości:…………………………………………………………zł .

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego robot.

- Faktura zostanie wystawiona z następującymi danymi:

Nabywca:

Gmina Dąbrowa Biskupia

ul. Topolowa 2

88-133 Dąbrowa Biskupia

NIP:556-25-61-947

Odbiorca:

Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

ul. Topolowa 2

88-133 Dąbrowa Biskupia

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Inspektora rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

§ 10

Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania nadzoru Inspektor odpowiadać będzie wobec Zamawiającego w oparciu o przepisy prawa a w szczególności Prawa Budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub  niezgodny z umową.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Inspektora na terenie budowy przez ponad 7 dni od dnia wezwania.

§ 12

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Inspektor, Inspektor zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny brutto umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

1.  Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych dla tej inwestycji.

2.  Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu nadzoru inwestorskiego w przypadku opóźnienia podpisania umowy z wykonawcą.

3.  W przypadkach o których mowa w ust 1 i 2 inspektorowi nie przysługują wobec inwestora żadne roszczenia.

§ 14

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						INSPEKTOR