# Zał. Nr 4

## WYKAZ  INWESTYCJI  PLANOWANYCH  NA  2004  ROK

| L.P | INWESTOR, NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA | ROK ROZPOCZ. | AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZT. OGÓŁEM | PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO 31.12.2003 R. |  | PLANOWANE NAKŁADY NA 2004 | ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA NAKŁADÓW - środki własne - dotacje - pożyczki - inne | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROK PLANOWAN. ZAKOŃCZEN. | Z TEGO ROB. BUD. MONTAŻ. | ROB. BUD. MONT. DO 31.12.2002 | ROB.BUD MONT. DO 31.12.2003 | Z TEGO ROBOTY BUD. MONT. |  |  |
| 1. | Urząd Gminy Rozbudowa ujęcia wody w Dąbrowie Biskupiej oraz sieci wodociągowej we wsiach : Dąbrowa Biskupia, Wonorze,m Bakowo, Głokowo, Konary | 2004 | 1.974.690 | - | - | 1.974.691 | a) 94.691 | przetarg |
|  |  | 2004 | 1.882.613 | - | - | 1.882.613 | \b) 840.000 SAPARD c) 960.000 d) 80.000 środki nie wygasające w 2003 r. |  |
| 2. | Urząd Gminy Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni przyzagrodowych i studium wykonalności | 2004 2004 | 65.000 | - |  | 65.000 | d) środki funduszu gminnego – 65.000 | przetarg |
| 3. | Urząd Gminy Opracowanie projektu uproszczonego na budowę drogi Modliborzyce –Rejna | 2004 | 20.000 |  |  | 20.000 | - 20.000 | przetarg |
|  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Urząd Gminy Bbudowa chodnika w Wonorzu | 2004 | 40.000 |  |  | 40.000 | - 40.000 | przetarg |
|  |  | 2004 | 40.000 |  |  | 40.000 |  |  |
| 5 | Urząd gminy Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Parchaniu / wymiana kotła węglowego na olejowy/ | 2004 2004 | 30.000 30.000 | - | - | 30.000 30.000 | a) 30.000 | Przetarg |
| 6. | Urząd Gminy Modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrowie Biskupiej | 2004 2004 | 260.000 260.000 |  |  | 260.000 260.000 | - 130.442 - 129.558 |  |
| 7. | Urząd Gminy Zakupy inwestycyjne | 2004 2004 | 30.000 |  |  | 30.000 | a)30.000 |  |
|  |  |  | 2.419.691 |  |  | 2.419.691 | - 345.133 - 969.558 - 960.000 - 145.000 |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.212.613 |  |  | 2.212.613 |  |  |