## Zał.Nr 2

# WIELOLETNI  PROGRAM  INWESTYCYJNY  GMINY  DĄBROWA  BISKUPIA  NA  LATA  2005-2008

| ##### PROGRAM | Finansowanie | WARTOŚĆ #### KOSZTORY #### SOWA | ##### TERMIN |  |  | NAKŁADY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozp. | Zak. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.Budowa oczyszczalni przydomowych OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Wymiana okien w Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej OCHRONA ZDROWIA 1. Modernizacja Ośrodków Zdrowia w Dąbrowie Bisk., Parchaniu i Radojewicach | budżet gminy 1.156.000,00 w tym pożyczka z WFOŚiGW 678.600,00 udziały mieszkańców 477.400,00 dotacja ZPORR 1.734.000,00 środki własne środki własne | 2.890.000,00 30.000,00 20.000,00 | 2006 2007 2006 | 2006 2008 2006 |  | 2.890.000,00 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

| PROGRAM | Finansowanie | WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA | TERMIN |  |  | NAKŁADY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozp. | Zak. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1. Utrwalenie powierzchniowe drogi Modliborzyce - Brudnia 2. Utwardzenie drogi w Radojewicach II kolonia 3. Budowa dywanika Modliborzyce – Rejna - droga powiatowa 4. Budowa ulic Spacerowej, Leśnej, Budowlanej i Słonecznej w Dąbrowie Biskupiej | środki własne środki własne środki własne środki własne 375.000,00 środki unijne 375.000,00 | 116.000,00 155.950,00 100.000,00 750.000,00 | 2007 2007 2005 2007 | 2008 2008 2006 2008 | 20.000,00 | 80.000,00 | 58.000,00 75.950,00 375.000,00 | 58.000,00 80.000,00 375.000,00 |  |

| PROGRAM | Finansowanie | WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA | TERMIN |  |  | NAKŁADY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozp. | Zak. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 5. Budowa dywanika w Zagajewicach 6. Budowa drogi do Wilkostowa 7. Budowa chodnika w Radojewicach 8. Budowa dywanika w Nowym Dworze i Chlewiskach 9. Budowa dywanika w Brudni 10. Budowa dywanika w Konarach 11.Budowa drogi w Zagajewiczkach – kolonia 12.Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej | środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne | 100.000,00 88.000,00 120.000,00 150.000,00 30.000,00 100.000,00 150.000,00 45.000,00 | 2007 2007 2007 2006 2007 2007 2007 2007 | 2008 2008 2008 2006 2007 2008 2008 2008 |  | 150.000,00 | 50.000,00 23.000,00 60.000,00 30.000,00 50.000,00 75.000,00 20.000,00 | 50.000,00 65.000,00 60.000,00 50.000,00 75.000,00 25.000,00 |  |

| PROGRAM | Finansowanie | WARTOŚĆ KOSZTORY SOWA | TERMIN |  |  | NAKŁADY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozp. | Zak. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 13.Utwardzenie placu przy obelisku gen. Władysława Sikorskiego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 1.Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 2. Zakupy inwestycyjne – zakup wyposażenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia | Środki własne | 60.000,00 325.000,00 w tym: remont- 196.995,94 nadzór -3.500,00 zakup wyposażenia 114.504,06 koszty ogólne 10.000,00 | 2006 2006 | 2006 2006 |  | 60.000,00 325.000,00 |  |  |  |
| OŚWIETLENIE DRÓG Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy | Zadanie finansowane będzie przez okres 7 lat w ramach umowy na konserwację oświetlenia z Spółką Akcyjną ENEA | 730.000,00 21.960,00 | 2006 | 2006 | 21.960,00 | 104.286,00 | 104.286,00 | 104.286,00 i w latach: 2009,2010, 2011, 2012 417.142,00 |  |
| # RAZEM |  | 5.981.910,00 |  |  | 41.960,00 | 3.629.286,00 | 936.236,00 | 1.374.428,00 |  |

## Przewodniczący Rady Gminy

Marian Frontczak