PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DĄBROWA BISKUPIA

POWIAT INOWROCŁAWSKI WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE

2007-2013

SPIS TREŚCI

I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego	3

II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy Dąbrowa Biskupia	3

1. Położenie, powierzchnia, ludność	3

2. Środowisko przyrodnicze	5

3. Turystyka	6

4. Zagospodarowanie przestrzenne	7

4.1. Komunikacja	7

4.2. Gospodarka wodno-ściekowa	9

4.3. Gospodarka odpadami	10

4.4. Gospodarka energetyczna	10

4.5. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego	10

5. Gospodarka	11

6. Sfera społeczna	13

6.1. Sytuacja demograficzna	13

6.2. Poziom wykształcenia	14

6.3. Poziom bezrobocia	15

6.4. Szkolnictwo	16

6.5. Zdrowie	18

6.6. Kultura i sport	18

6.7. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia	19

7. Identyfikacja problemów	20

III. Zadania polegające na poprawie warunków życia w gminie na lata 2007-2013	22

IV. Realizacja zadań i projektów.	30

V. Planowane zadania inwestycyjne na lata 2007-2013........................................................ 31

VI. Plan finansowy na lata 2007-2013	58

VII. System wdrażania.	61

VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.	62

# Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego będzie realizowany na obszarze wiejskim na terenie gminy Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie.

Zadania określone w planie obejmują okres realizacji od 2007 roku do 2013 roku.

# II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy Dąbrowa Biskupia

## 1. Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina Dąbrowa Biskupia leży nad Kanałem Parchańskim, w zachodniej części powiatu inowrocławskiego, w województwie kujawsko-pomorskim. Gmina położona jest na równinie północnych Kujaw i obejmuje obszar o powierzchni ok. 147 km2.

Na obszarze gminy utworzono 20 sołectw (Radojewice, Pieranie, Konary, Nowy Dwór, Przybysław, Dąbrowa Biskupia, Chróstowo, Chlewiska, Mleczkowo, Wola Stanomińska, Stanomin, Brudnia, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Wonorze, Zagajewice, Zagajewiczki, Modliborzyce, Parchanie i Parchanki), łączna liczba miejscowości o charakterze wiejskim wynosi 28 - Dąbrowa Biskupia jest największa z nich i liczy ponad 600 mieszkańców.

Gmina Dąbrowa Biskupia od wschodu graniczy z gminą Zakrzewo, od południa z gminą Kruszwica, od zachodu z gminą Inowrocław, a od północy z gminą Gniewkowo. Jest jedną   z najmniejszych gmin w województwie kujawsko – pomorskim. Wskaźnik gęstości zaludnienia wynosi 36 osób na 1 km2.

Poniżej w tabeli przedstawiono dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby mieszkańców gminy. Dane z roku 2006 pochodzą z Urzędu Gminy.

Tabela 1. Powierzchnia i ludność Dąbrowy Biskupiej (dane GUS i Urzędu Gminy)

| Rok | Powierzchnia [km2] | Ludność |  |  | Zaludnienie na 1 km2 | Kobiety/100 mężczyzn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |  |  |
| 2002 | 147,4 | 5306 | 2660 | 2646 | 36 | 99 |
| 2004 | 147 | 5254 | 2632 | 2622 | 36 | 100 |
| 2005 | 147 | 5207 | 2611 | 2596 | 35 | 99 |
| 2006 | 147 | 5304 | 2631 | 2673 | 36 | 102 |

Tabela 2. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach (dane UG na dzień 31.12.2006)

| Lp. | ##### Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dąbrowa Biskupia | 611 |
| 2 | Parchanie | 362 |
| 3 | Radojewice | 338 |
| 4 | Przybysław | 316 |
| 5 | Modliborzyce | 283 |
| 6 | Wonorze | 279 |
| 7 | Bąkowo | 205 |
| 8 | Sobiesiernie | 229 |
| 9 | Chróstowo | 218 |
| 10 | Ośniszczewo | 244 |
| 11 | Stanomin | 217 |
| 12 | Brudnia | 187 |
| 13 | Chlewiska | 162 |
| 14 | Pieranie | 176 |
| 15 | Parchanki | 167 |
| 16 | Mleczkowo | 166 |
| 17 | Walentynowo | 171 |
| 18 | Konary | 146 |
| 19 | Wola Stanomińska | 139 |
| 20 | Ośniszczewko | 104 |
| 21 | Zagajewice | 121 |
| 22 | Nowy Dwór | 117 |
| 23 | Rejna | 104 |
| 24 | Zagajewiczki | 84 |
| 25 | Dziewa | 57 |
| 26 | Niemojewo | 35 |
| 27 | Pieczyska | 42 |
| 28 | Głojkowo | 24 |
| #### Razem 5304 |  |  |

## 2. Środowisko przyrodnicze

Na terenie gminy istnieją dwa rezerwaty przyrody „Rejna" i „Balczewo". Rezerwat w Rejnie jest rezerwatem leśno-stepowym, utworzono go w 1962 roku, zajmuje obszar 5,8 ha. Na jego terenie występuje wiśnia karłowata zwana popularnie wisienką stepową.

Rezerwat „Balczewo" ma 24,4 ha powierzchni, utworzony został w 1963 roku. Rezerwat jest położony w południowo-wschodniej części kompleksu leśnego Rejna-Balczewo, usytuowanego na Nizinie Kujawskiej między Dąbrową Biskupią a Inowrocławiem. Obszar rezerwatu zajmuje powierzchnia leśna - 1,0 ha oraz powierzchnia nieleśna tzw. nieużytki 23,4 ha (w całości bagna). Rezerwat ten został utworzony z myślą o ochronie naturalnych miejsc lęgowych i żerowisk ptaków błotnych i wodnych. Na obszarze rezerwatu „Balczewo", ze względu na bagienny typ gospodarki wodnej, przeważają gleby torfowe torfowisk niskich, zajmujące całą powierzchnię bagna oraz gleby murszowo-glejowe, występujące płatami                    i smugami na północnym i wschodnim obrzeżu rezerwatu, które wytworzyły się w piaskach rzecznych.

W kompleksie Leśnictwa Rejna i Balczewo w części zachodniej lasów funkcjonuje także ścieżka turystyczna z odpowiednią infrastrukturą - ławkami, wiatami i koszami na śmieci. Miejsce to odwiedzane jest najczęściej przez mieszkańców pobliskiego Inowrocławia. Poza tym do niedawna zaniedbane parki dworskie powoli odzyskują - za sprawą nowych właścicieli - swoją dawną świetność. Dużym atutem jest położenie w niedużej odległości od Jeziora Gopło, znajdującego się w gminie Kruszwica i przynależność do Związku Gminy Zlewni Jeziora Gopła.

Tabela 3. Pomniki przyrody gminy Dąbrowa Biskupia

| Miejscowość | Pomniki żywej przyrody | Obwód drzewa |
| --- | --- | --- |
| Radojewice | Dąb „Łokietka” | 668 cm |
| Rejna | Dęby szypułkowe | 350 cm i 317 cm |
| Dziewa | Dąb szypułkowy | 375 cm |
| Głojkowo | Dęby szypułkowe | 415 cm i 390 cm |
| Sobiesiernie | Wiąz Topola szara | 355 cm 357 cm |
| Zagajewice | Dęby szypułkowe Kasztanowiec Wiąz | 367 cm i 324 cm 380 cm 365 cm |

## 3. Turystyka

Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia na dzień dzisiejszy nie istnieją warunki do uprawiania turystyki. Brakuje bazy hotelowej, motelowej, pól namiotowych, gospodarstw agroturystycznych, szlaków pieszych, rowerowych, wodnych, nie można skorzystać z jazdy konnej. Na terenie gminy nie ma jezior, rzek, jedynie prywatne stawy i Kanał Parchański, dlatego takie formy rekreacji jak żeglarstwo, wędkarstwo, korzystanie z plaż są niemożliwe. Najbliższy duży akwen wodny stanowi jezioro Gopło w gminie Kruszwica.

Atrakcją gminy są liczne lasy (zajmują około 2800 ha, co stanowi 20 % powierzchni gminy)               i bagna – są to idealne warunki do rozwoju łowiectwa i grzybiarstwa. W gminie działa pięć Kół Łowieckich: nr 228 „Cyranka”, 151 „Lis”, 48 „Samura”, 52 „Kujawskie Koło Łowieckie”,                   51 „Bażant”.

##### Gmina może pochwalić się ścieżką edukacyjną w leśnictwie Balczewo i ścieżkami rekreacyjnymi z ławkami, wiatami i parkingami.

Przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Dąbrowie Biskupiej znajduje się parking dla turystów. Mogą oni również posilić się w restauracji „Lila” znajdującej się przy stacji benzynowej, skorzystać z oferty pobliskich barów lub odpocząć w ogródkach piwnych.

Nie ma wybudowanych domków letniskowych, ale zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego są prowadzone prace nad wydzieleniem terenów przeznaczonych pod budownictwo rekreacyjne w miejscowości Niemojewo.

W gminie nie ma stałego punktu informacji turystycznej. Informacje na temat gminy dostępne są w Internecie oraz w lokalnej prasie, folderach, opracowaniach zbiorczych powiatu                         i województwa. Wydane zostały również książki „Gmina Dąbrowa Biskupia – Historia                        i współczesność”, „ Sanktuarium Matki Bożej w Pieraniu”, „Kościoły gminy Dąbrowa Biskupia”. Gmina wydaje kwartalnik „Dąbrowianin”, który opisuje sprawy bieżące i ważne wydarzenia, ale również atrakcje przyrodnicze i turystyczne gminy. Ponadto opisy atrakcji turystycznych znalazły się w opracowaniach dotyczących powiatu inowrocławskiego.

## 4. Zagospodarowanie przestrzenne

### 4.1. Komunikacja

Przez teren gminy Dąbrowa Biskupia przebiegają dwie drogi krajowe: droga Nr 252 Inowrocław - Zakrzewo, stanowiąca odcinek szlaku komunikacyjnego do Włocławka oraz droga Nr 249 Dąbrowa Biskupia - Złotniki Kujawskie.

Na terenie gminy występuje 28 km dróg wojewódzkich, 56 km powiatowych i 37 km dróg gminnych. Pozostałe to drogi: śródpolne, dojazdowe do osiedli mieszkaniowych, pól czy lasów. Stanowią one kategorię dróg wewnętrznych.

Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia na system komunikacji publicznej składa się: komunikacja autobusowa PKS oraz linie autobusowe Przedsiębiorstwa Transportowego Tomasza Sternala z Rojewa. Dociera ona do 24 miejscowości na terenie gminy. W stopniu dobrym zapewnia dowozy pasażerów z terenu gminy, głównie w kierunku Inowrocławia.

Drogi wojewódzkie

| Lp. | Nr Drogi | Nazwa Drogi | Długość odcinka (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 246 | Paterek – Dąbrowa Biskupia | 11000 |
| 2 | 252 | Inowrocław – Piotrków Kujawski | 17000 |

Drogi powiatowe

| Lp. | Nr Drogi | Nazwa Drogi | Rodzaj nawierzchni | Długość odcinka (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 632 | Ośniszczewko - granica gminy | twarda | 2433 |
| 2 | 633 | Murzynko - Wonorze | twarda | 3359 |
| 3 | 634 | Zagajewice - Ośniszczewko | twarda | 2200 |
| 4 | 635 | Lipie - Modliborzyce | twarda | 1468 |
| 5 | 637 | Słońsko - Gąski | twarda | 250 |
| 6 | 638 | Szadłowice - Parchanie | twarda | 1717 |
| 7 | 639 | Parchanie - Gąski | twarda | 3175 |
| 8 | 644 | Modliborzyce - Pieranie | gruntowa | 6581 (2196 twarda) |
| 9 | 645 | Ośniszczewko - Stanomin | twarda | 4320 |
| 10 | 646 | Stanomin – Dąbrowa Biskupia | twarda | 6488 |
| 11 | 647 | Jacewo - Ośniszczewko | twarda | 8438 |
| 12 | 673 | Pieranie - Papros | twarda | 3889 |
| 13 | 674 | Dziewa - Konary | twarda | 1889 |
| 14 | 675 | Bąkowo – Chróstowo | twarda | 7397 |
| 15 | 676 | Dąbrowa Biskupia - Przybysław | twarda | 2339 |

Drogi gminne

| Lp. | Nr Drogi | Nazwa Drogi | Rodzaj nawierzchni | Długość odcinka (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G-0001 - 0407022 | Parchanie – Szpital | gruntowa | 1250 |
| 2 | G-0002 - 0407022 | Radojewice - Niemojewo | tłuczniowa | 2800 |
| 3 | G-0003 - 0407022 | Modliborzyce - Brudnia | bitumiczna | 4000 |
| 4 | G-0004 - 0407022 | Mleczkowo - Wilkostowo | tłuczniowa | 1380 |
| 5 | G-0005 - 0407022 | Mleczkowo – Zduny | gruntowa | 990 |
| 6 | G-0006 - 0407022 | Chlewiska - Straszewo | bitumiczna | 2780 |
| 7 | G-0007 - 0407022 | Dąbrowa Biskupia – Rejna | bitumiczno - gruntowa | 5725 (1335 bit.) |
| 8 | G-0008 - 0407022 | Konary – Dziewa | bitumiczna | 980 |
| 9 | G-0009 - 0407022 | Radojewice - Kolonia II | bitumiczna/ tłuczniowa | 2120 (680 bit.) |
| 10 | G-0010 - 0407022 | Radojewice – Kolonia I | bitumiczno - tłuczniowa | 2120 (1650 bit.) |
| 11 | G-0011 - 0407022 | Chróstowo wieś | bitumiczno - żużlowa | 1400 ( 400 bit.) |
| 12 | G-0012 - 0407022 | Chlewiska - Walentynowo | bitumiczna | 2610 |
| 13 | G-0013 - 0407022 | Zagajewiczki wieś | tłuczniowo - żużlowa | 2380 (510 tłuczeń) |
| 14 | G-0014 - 0407022 | Ośniszczewo - Żyrosławice | bitumiczna | 1070 |
| 15 | G-0015 - 0407022 | Ośniszczewo - Opoczki | bitumiczna | 1710 |
| 16 | G-0016 - 0407022 | Wola Stanomińska - Zduny | gruntowa | 980 |
| 17 | G-0017 - 0407022 | Bąkowo - Głojkowo | tłuczniowa | 1360 |
| 18 | G-0018 - 0407022 | Drogi osiedlowe | gruntowe | 680 |

### 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Wszystkie miejscowości w gminie Dąbrowa Biskupia posiadają sieć wodociągową, a woda do celów socjalno-bytowych i gospodarczych uzdatniana jest w dwóch Stacjach Uzdatniania Wody. Gmina Dąbrowa Biskupia jako jedna z nielicznych gmin wiejskich zbudowała stosunkowo dużą sieć kanalizacyjną.

Na nieskanalizowanych terenach planuje się budowę oczyszczalni przydomowych. Oczyszczalnia w Dąbrowie Biskupiej jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną                                  o maksymalnej przepustowości dobowej 332,1 m3/d  (istnieje możliwość rozbudowy). Do oczyszczalni doprowadzone są kolektory ze wszystkich skanalizowanych wsi, kanał odcieków ze składowiska odpadów komunalnych, dowożone są też ścieki z osadników wybieralnych.

Tabela 4. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna gminy Dąbrowa Biskupia (dane GUS)

| Rok | Sieć rozdzielcza [km] |  | Połączenia do budynków mieszkalnych |  | Zużycie wody w gospodarstwach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wodocią-gowa | Kanaliza-cyjna | Wodocią-gowe | Kanaliza-cyjne | W dam3 | Na 1 mieszkańca [m3] |
| 2002 | 149,6 | 37,6 | 1038 | 281 | 242 | 45,9 |
| 2004 | 150 | 37,6 | 1058 | 281 | 252 | 39,4 |

### 4.3. Gospodarka odpadami

Odpady stałe z terenu gminy są zbierane i dostarczania na Gminne Składowisko Odpadów we wsi Stanomin.

Składowisko posiada jedną eksploatowaną kwaterę składowania odpadów i jest zaopatrzone w system zbierania powstających odcieków za pomocą drenażu. Brak jest instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego. Gminne Składowisko Odpadów w Stanominie jest otoczone pasem zieleni.

### 4.4. Gospodarka energetyczna

Gmina nie jest zgazyfikowana, a system ogrzewania oparty jest głównie na tradycyjnych technologiach węglowych. Ogrzewanie węglowe jest sukcesywnie zastępowane ogrzewaniem olejowym. Opracowany jest natomiast plan gazyfikacji, jednak inwestycja ta może zostać rozpoczęta dopiero po wcześniejszym doprowadzeniu gazu średniego ciśnienia do wsi Zakrzewo.

### 4.5. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Na terenie gminy zachowało się wiele zabytków kultury polskiej, być może nie tak okazałych jak w niektórych miastach Polski, ale na pewno równie pięknych.

Tabela 5. Zabytki gminy Dąbrowa Biskupia

| Miejscowość | Zabytek |
| --- | --- |
| Bąkowo | Zespół folwarczny z XIX w. |
| Brudnia | Kościół św. Michała Anioła z 1925 r. |
| Chlewiska | Kościół pw. Św. Trójcy z 1910 r. Zespół folwarczny z XIX w. |
| Dąbrowa Biskupia | Zbór ewangelicki z 1872 r. |
| Dziewa | Zespół folwarczny z XIX w. |
| Konary | Dwór z XIX w. |
| Modliborzyce | Dwór z XIX w. |
| Parchanie | Kościół Św. Wojciecha z XIX w. Zespół folwarczny z XIX w. |
| Pieczyska | Zespół folwarczny z XIX w. |
| Pieranie | Kościół pw. Św. Mikołaja |
| Radojewice Sobiesiernie Zagajewice, Zagajewiczki, Wola Stanomińska | Zespół folwarczny z XIX w. |

## 5. Gospodarka

###### Rolnictwo

Gmina Dąbrowa Biskupia jest gminą o charakterze rolniczym. Dominuje rolnictwo indywidualne ukierunkowane głównie na zaopatrzenie zakładów warzywno-owocowych                      i produkcję buraka cukrowego.

Najwięcej w gminie jest gospodarstw do 1 hektara.

Tabela 6. Liczba i powierzchnia gospodarstw indywidualnych (Dane GUS – Powszechny Spis Rolny 2002 r.)

| Grupy obszarowe użytków rolnych | Liczba gospodarstw indywidualnych |
| --- | --- |
| Ogółem | 779 |
| do 1 ha | 209 |
| od 1 do 2 ha | 86 |
| od 2 do 5 ha | 76 |
| od 5 do 7 ha | 42 |
| od 7 do 10 ha | 80 |
| od 10 do 15 ha | 105 |
| od 15 do 20 ha | 68 |
| od 20 do 50 ha | 91 |
| od 50 do 100 ha | 18 |
| pow. 100 ha | 4 |

W strukturze zasiewów dominują zboża: pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, mieszanki zbożowe, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny okopowe pastewne, warzywa gruntowe i truskawki.

Hodowana jest głównie trzoda chlewna i bydło. Jest to konsekwencją struktury zasiewów (zboża) oraz udziału użytków zielonych w ogólnej ilości użytków rolnych.

Pozarolnicza działalność gospodarcza

Na terenie gminy działa kilka większych zakładów przemysłowych związanych z sektorem rolnym, do największych zaliczane są: Zakłady Mięsne „Viando" w Radojewicach, Fabryka Maszyn Rolniczych „Agrometr - Kujawy" w Dąbrowie Biskupiej, Mieszalnia Pasz „Sobrol"     w Ośniszczewie, tartak w Modliborzycach. W miejscowości Chlewiska oraz w Dąbrowie Biskupiej działają stacje paliw.

Kilka mniejszych podmiotów gospodarczych zajmuje się działalnością produkcyjno – usługową oraz produkcją roślinną i zwierzęcą.

Położenie gminy Dąbrowa Biskupia pośrodku trójkąta Inowrocław - Toruń – Włocławek, jak również w sąsiedztwie znaczących ośrodków gospodarczych: Gniewkowo, Kruszwica, Inowrocław - nie pozostaje bez znaczenia dla lokalizacji inwestycji. Ponadto istotnym czynnikiem umożliwiającym sprawną realizację przedsięwzięć gospodarczych jest niezły stan lokalnej infrastruktury oraz zaplecze organizacyjne i formalno-prawne.

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dane UG z 2007 r.) przedstawia się w gminie następująco:

- Handel – 46;

- Przedsiębiorstwa wielobranżowe – 19;

- Usługi rolnicze i leśne – 59;

- Budownictwo i obsługa budownictwa – 23;

- Transport – 19;

- Przetwórstwo – 5;

- Elektromechanika – 7;

- Skup złomu – 5;

- Elektrownie wiatrowe – 3;

- Stolarstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, krawiectwo, kominiarstwo, fryzjerstwo i pokrewne  – 11;

- Usługi weterynaryjne – 2;

- Usługi marketingowe, reklamowe, podatkowe  i pokrewne – 8;

- Pozostałe – usługi – 23.

Tabela 7. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze regon w 2004 r. (stan na dzień                    31.12.2004)

| Powiat/ Gminy | Ogółem | Sektor |  | Z liczby ogółem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Publiczny | Prywatny |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Spółki handlowe |  | Spółki cywilne | Spółdzie-lnie | Fundacje, stowarzy-szenia i organiza-cje społeczne | Osoby fizyczne prowa-dzące działalność gospoda-rczą |
|  |  |  |  | Razem | W tym z udziałem kapitału zagrani-cznego |  |  |  |  |
| Powiat inowrocła-wski | 12540 | 483 | 12057 | 472 | 69 | 807 | 69 | 183 | 10192 |
| Gmina miejska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inowrocław | 6710 | 260 | 6450 | 275 | 24 | 494 | 21 | 82 | 5427 |
| Gminy miejsko-wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gniewko-wo | 794 | 28 | 766 | 34 | 13 | 52 | 6 | 12 | 643 |
| Janikowo | 1086 | 62 | 1024 | 34 | 5 | 49 | 5 | 11 | 886 |
| Kruszwica | 1373 | 67 | 1306 | 33 | 5 | 62 | 10 | 22 | 1119 |
| Pakość | 719 | 16 | 703 | 33 | 12 | 49 | 7 | 9 | 591 |
| Gminy wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dąbrowa Biskupia | 325 | 10 | 315 | 4 | - | 19 | 2 | 5 | 273 |
| Inowrocław | 755 | 15 | 740 | 39 | 8 | 51 | 8 | 28 | 595 |
| Rojewo | 232 | 9 | 223 | 5 | - | 7 | 4 | 6 | 193 |
| Złotniki Kujawskie | 546 | 16 | 530 | 15 | 2 | 24 | 6 | 8 | 465 |

## 6. Sfera społeczna

### 6.1. Sytuacja demograficzna

Struktura wiekowa

Tabela 8. Struktura wiekowa ludności w gminie Dąbrowa Biskupia (dane UG na dzień 31.12.2006 r.)

| Przedziały wiekowe | Mężczyźni | Kobiety | #### Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-6 | 213 | 216 | 429 |
| 7-18 | 447 | 426 | 873 |
| 19-65 | 1744 | - | 1744 |
| 19-60 | - | 1568 | 1568 |
| Powyżej 65 | 227 | - | 227 |
| Powyżej 60 | - | 463 | 463 |
| Razem | 2631 | 2673 | 5304 |

Tabela 9. Struktura wiekowa ludności na przestrzeni lat

| Rok | Ogółem | W wieku |  |  |  |  |  | Ludność w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed-produkcyjnym |  | Produkcyjnym |  | Po- produkcyjnym |  |  |
|  |  | Razem | W tym kobiety | Razem | W tym kobiety | Razem | W tym kobiety |  |
| 2002 | 5306 | 1342 | - | 3198 | - | 766 | - | 65,9 |
| 2004 | 5254 | 1232 | 589 | 3267 | 1532 | 755 | 501 | 61 |
| 2006 | 5304 | 1302 | 642 | 3312 | 1568 | 690 | 463 | 60,1 |

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

Wiek przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

### 6.2. Poziom wykształcenia

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym poziom rozwoju gminy jest struktura wykształcenia mieszkańców. Dane odnośnie wykształcenia mieszkańców pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego z 20.05.2002 r.

Tabela 10. Ludność gminy wg poziomu wykształcenia (dane GUS)

| Ogółem Mężczyźni/ Kobiety | Wykształcenie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólno-kształcące | Zasadnicze zawodowe | Pod-stawowe | Niepełne podst. i bez podst. | Nieusta-lono |
| 5273 2630/2643 | 115 | 711 | 116 | 1387 | 1817 | 220 | 9 |

### 6.3. Poziom bezrobocia

Bezrobocie jest jednym z głównych problemów  społecznych występujących w całej Polsce. Według danych GUS z końca stycznia 2007 r., liczba bezrobotnych w powiecie inowrocławskim wynosi 18,7 tysięcy, a stopa bezrobocia – 26,9%. Stan bezrobocia                       w gminie Dąbrowa Biskupia obejmuje niestety szeroki krąg społeczny. Dane Powiatowego Urzędu Pracy wykazały na koniec 2005 roku, że wśród bezrobotnych zarejestrowanych dominują osoby z wykształceniem zawodowym (266 osób) i gimnazjalnym (235). Pozostali bezrobotni to osoby z wykształceniem policealnym (116), ogólnym (28) oraz wyższym (16). Porównując te dane z danymi z 2004 r. przedstawionymi poniżej, a także z danymi z 2002 r. wynika, iż bezrobocie w gminie utrzymuje się mniej więcej na takim samym wysokim poziomie. Gmina Dąbrowa Biskupia nie leży w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ośrodków o charakterze miejskim oferujących rynek zbytu i miejsca pracy, co znacznie utrudnia prowadzenie działalności usługowej i często uniemożliwia znalezienie pracy.

Według stanu na dzień 31.05.2004 roku (dane GUS), bezrobocie w powiecie inowrocławskim przedstawia się następująco:

Tabela 11. Bezrobotni w powiecie inowrocławskim

| Miasto/Gmina | Liczba bezrobotnych ogółem | W tym kobiety |
| --- | --- | --- |
| M. Inowrocław | 9.263 | 5.144 |
| M. Kruszwica | 1.238 | 744 |
| M. Janikowo | 1.064 | 688 |
| M. Pakość | 906 | 497 |
| M. Gniewkowo | 869 | 424 |
| G. Inowrocław | 1.373 | 728 |
| G. Kruszwica | 1.423 | 781 |
| G. Janikowo | 488 | 274 |
| G. Pakość | 487 | 274 |
| G. Gniewkowo | 914 | 476 |
| G. Złotniki Kujawskie | 1.092 | 538 |
| G. Rojewo | 537 | 276 |
| G. Dąbrowa Biskupia | 636 | 319 |

Dla porównania, liczba osób niepracujących w gminie Dąbrowa Biskupia w roku 2002 r. wynosiła 644, w tym 322 kobiety.

Tabela 12. Liczba osób pracujących (dane GUS 31.XII.2005)

| Powiat/Gmina | Ogółem | Z liczby ogółem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mężczyźni | Kobiety | Sektor publiczny | Sektor prywatny | Sektor produkcyjny | Sektor usługowy |
| Powiat inowrocławski | 31726 | 17376 | 14350 | 14488 | 17238 | 15354 | 16372 |
| Gmina miejska-Inowrocław | 18055 | 9405 | 8650 | 9579 | 8476 | 6851 | 11204 |
| Gminy miejsko-wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |
| Gniewkowo | 3156 | 1513 | 1643 | 671 | 2485 | 2320 | 836 |
| Janikowo | 3069 | 2071 | 998 | 1435 | 1634 | 2018 | 1051 |
| Kruszwica | 3170 | 1944 | 1226 | 1306 | 1864 | 1870 | 1300 |
| Pakość | 1401 | 687 | 714 | 411 | 990 | 584 | 817 |
| Gminy wiejskie |  |  |  |  |  |  |  |
| Dąbrowa Biskupia | 623 | 360 | 263 | 193 | 430 | 398 | 225 |
| Inowrocław | 1083 | 696 | 387 | 336 | 747 | 701 | 382 |
| Rojewo | 360 | 218 | 142 | 130 | 230 | 161 | 199 |
| Złotniki Kujawskie | 809 | 482 | 327 | 427 | 382 | 451 | 358 |

### 6.4. Szkolnictwo

Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia funkcjonują następujące placówki szkolne:

- Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej – zatrudniający 30 nauczycieli;

- Szkoła Podstawowa w Pieraniu – zatrudniająca 11 nauczycieli;

- Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku – zatrudniająca 12 nauczycieli;

- Szkoła Podstawowa w Parchaniu – zatrudniająca 10 nauczycieli.

Na terenie gminy nie ma placówek o charakterze ponadgimnazjalnym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że we wszystkich szkołach istnieją i funkcjonują sale komputerowe.

Tabela 13. Dane dotyczące szkolnictwa na terenie gminy Dąbrowa Biskupia

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Liczba szkół podstawowych | 4 |
| 2 | Liczba oddziałów szkół podstawowych | 24 |
| 3 | Liczba uczniów w szkołach podstawowych | 402 |
| 4 | Liczba gimnazjów | 1 |
| 5 | Liczba uczniów gimnazjum | 232 |
| 6 | Liczba oddziałów gimnazjum | 11 |
| 7 | Razem uczniów | 634 |
| 8 | Przedszkola | - |
| 9 | Liczba wychowanków w przedszkolach | - |
| 10 | Liczba oddziałów „0” | 4 |
| 11 | Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0” | 79 |

Tabela 14. Średnia liczba dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych gminy w latach 2002 – 2006 (dane UG)

| Rok szkolny | Liczba dzieci | Liczba oddziałów |
| --- | --- | --- |
| 2002/2003 | 479 | 26 |
| 2003/2004 | 458 | 25 |
| 2004/2005 | 428 | 25 |
| 2005/2006 | 404 | 24 |

### 6.5. Zdrowie

Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia funkcjonuje Zakład Opieki Zdrowotnej, który rozpoczął swoją działalność, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Bydgoskiego, dnia 1 stycznia 1999 roku. Zakład działa w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

SP ZOZ prowadzi swoją działalność w trzech wydzielonych jednostkach na terenie gminy:

- Przychodnia w Dąbrowie Biskupiej – znajduje się tu poradnia ogólna oraz poradnie specjalistyczne – stomatologiczna i ginekologiczno-położnicza.

- Przychodnia w Parchaniu – zatrudnia lekarza ogólnego (pediatrę), pielęgniarkę i położną oraz w poradni stomatologicznej – stomatologa.

- Przychodnia w Radojewicach – znajduje się tu poradnia ogólna.

Aby zapewnić pełny pakiet usług SP ZOZ zawarł szereg umów na wykonanie świadczeń medycznych z innymi zakładami specjalistycznymi w zakresie protetyki, diagnostyki                          i transportu sanitarnego.

### 6.6. Kultura i sport

W Zespole Szkół w Dąbrowie Biskupiej funkcjonuje „Izba Kujawska”, w której gromadzone są przedmioty codziennego użytku pochodzące z terenu Kujaw. W przedwojennym budynku szkolnym w Parchaniu znajduje się Izba Pamięci Generała Władysława Sikorskiego bogata w eksponaty, meble, historyczne zdjęcia, fotokopie, obrazy, korespondencję, książki, wiersze.

Na terenie gminy nie ma domu kultury. Jego obowiązki przejęła Gminna Świetlica                             w Dąbrowie Biskupiej, Świetlica Socjoterapeutyczna w Pieraniu oraz świetlice wiejskie,                  w których prowadzone są zajęcia. W 2006 roku 14 świetlic zostało wyremontowanych                        i wyposażonych w meble i sprzęty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna. Biblioteka na początku swego istnienia należała do powiatu Aleksandrów Kujawski nosząc nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. W roku 1958 nastąpiło przejście z regionu Aleksandrów Kujawski do powiatu inowrocławskiego, a w 1973 roku zmieniono nazwę z Gromadzkiej Biblioteki Publicznej na Gminną Bibliotekę Publiczną. W ramach biblioteki działają obecnie trzy filie biblioteczne:                   w Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu.

Atrakcją jest działający przy Świetlicy Gminnej trzypokoleniowy zespół ludowy „Radojewiczanie”, który uświetnia nie tylko gminne imprezy, ale również występuje                           w okolicznych miastach i całej Polsce. Zespół jest laureatem licznych konkursów folklorystycznych również o zasięgu ogólnopolskim.

Świetlica Gminna i Gminna Biblioteka Publiczna są organizatorami imprez kulturalnych, m.in. majowych festynów, dożynek, święta pieczonego ziemniaka, zabaw ostatkowych, „kozy”. Do ich obowiązków należy również organizacja obchodów dnia dziecka, dnia kobiet, dnia matki, wigilii, spektakli teatralnych, pikników rodzinnych z pokazami strażackimi i policyjnymi oraz wyjazdów integracyjnych.

Od kwietnia 2002 roku wydawana jest przez Urząd Gminy lokalna gazeta. W kwartalniku „Dąbrowianin” poruszane są wszystkie sprawy dotyczące mieszkańców gminy, dzięki czemu mogą oni na bieżąco śledzić przebieg miejscowych wydarzeń.

W zakresie bazy technicznej służącej uprawianiu sportu można wymienić kompleks rekreacyjno - sportowy w Dąbrowie Biskupiej, na który składa się boisko do piłki nożnej, koszykówki, tenisa i amfiteatr oraz boisko do piłki nożnej w Bąkowie. Sala gimnastyczna nie jest ogólnodostępna. Odczuwalny jest brak obiektów sportowych i brak kadry w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji. W Bąkowie działa klub sportowy LZS „Dąb” – sekcję piłki nożnej reprezentuje grupa seniorów (biorą udział w rozgrywkach klasy A) i młodzież w klasie juniorów starszych. Szkoły organizują halowe turnieje piłki nożnej.

### 6.7. Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

Opiekę w zakresie pomocy społecznej w gminie sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zajmuje się on następującymi problemami społecznymi: bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą, alkoholizmem i przemocą w rodzinie, przestępczością, opieką nad dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną, starzeniem się społeczeństwa, zdrowiem. Zadaniami z tego zakresu zajmują się działy GOPS:

- Dział pomocy środowiskowej – do jego zadań należy przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej, kompletowanie niezbędnej dokumentacji do otrzymania świadczeń, współpraca z instytucjami społecznymi, sporządzanie bilansu potrzeb oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wydatkowaniem finansów.

- Dział świadczeń rodzinnych – zajmuje się przyjmowaniem wniosków, wydawaniem decyzji, sporządzaniem bilansu potrzeb środków finansowych na realizację zadań.

Bezpośrednie wsparcie socjalne udzielane jest najczęściej rodzinom wielodzietnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętym bezrobociem oraz właścicielom gospodarstw rolnych o małej powierzchni i słabej klasie użytkowanych gruntów. Pomoc kierowana jest również do rodzin patologicznych, osób nieporadnych życiowo, ludzi starych czy przewlekle chorych. Częstym zjawiskiem jest występowanie kilku tych zjawisk w jednej rodzinie. Poniżej przedstawiono dane dotyczące najczęstszych powodów przyznawania świadczeń socjalnych mieszkańcom gminy.

Tabela 15.

| Powody trudnej sytuacji życiowej | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- |
| Ubóstwo | 26 | 50 |
| Bezdomność | 2 | 3 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 14 | 44 |
| Bezrobocie | 120 | 139 |
| Niepełnosprawność | 16 | 20 |
| Długotrwała/ciężka choroba | 90 | 111 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 28 | 119 |
| Przemoc w rodzinie | 3 | 1 |
| Alkoholizm | 28 | 25 |

## 7. Identyfikacja problemów

Gmina Dąbrowa Biskupia boryka się z problemami typowymi dla gmin, na których przeważają obszary rolnicze i produkcja rolna. Skupienie większości działań w tym kierunku sprawiło, że przetwórstwo i działalność pozagospodarcza zostały zepchnięte na dalszy plan. Także turystyka i możliwości aktywnego wypoczynku nie są mocną stroną gminy. Wszystkie te zjawiska powodują stagnację i brak polepszenia warunków życia mieszkańców.

Najważniejsze problemy występują w następujących obszarach życia gminy: infrastrukturze technicznej, gospodarce, sytuacji społecznej i turystyce.

1. Infrastruktura techniczna

- Niezadowalający stan dróg gminnych,

- Brak sieci gazowej,

- Nierozwiązany problem gospodarki ściekowej na obszarach o rozproszonej zabudowie.

2. Gospodarka

- Nieopłacalność produkcji rolnej,

- Brak przemysłu i inwestorów zewnętrznych,

- Wąski asortyment roślin uprawnych,

- Słabo rozwinięta działalność pozarolnicza: sektor usług i produkcji.

3. Społeczeństwo

- Niewielka ilość pozarolniczych miejsc pracy,

- Migracja mieszkańców do aglomeracji miejskich,

- Starzenie się społeczeństwa,

- Niewystarczająca ilość  wykwalifikowanych i wykształconych pracowników,

- Niewystarczająca ilość obiektów sportowych.

4. Turystyka

- Niewystarczające zaplecze hotelowo-gastronomiczne,

- Brak gospodarstw agroturystycznych,

- Brak wytyczonych szlaków turystycznych wzdłuż kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego,

- Brak profesjonalnej promocji turystycznej gminy.

# III. Zadania polegające na poprawie warunków życia w gminie na lata 2007-2013

BUDOWA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa oczyszczalni ścieków przydomowych (indywidualnych) działających na zasadzie osadu czynnego w Gminie Dąbrowa Biskupia | 2007-2009 | - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w gminie. - Wyeliminowanie nieszczelnych i niepraktycznych zbiorników bezodpływowych. - Wysoki stopień oczyszczenia ścieków, ich neutralizacja. - Wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia środowiska. - Pozytywny efekt ekologiczny. - Zwiększenie atrakcyjności gruntów na terenie objętym inwestycją. |
| 2 | Budowa oczyszczalni ścieków przydomowych (indywidualnych) w Gminie Dąbrowa Biskupia – II etap | 2009-2013 | - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w gminie. - Wyeliminowanie nieszczelnych i niepraktycznych zbiorników bezodpływowych. - Wysoki stopień oczyszczenia ścieków, ich neutralizacja. - Wyeliminowanie ryzyka zanieczyszczenia środowiska. - Pozytywny efekt ekologiczny. - Zwiększenie atrakcyjności gruntów na terenie objętym inwestycją. |
| 3 | Modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej | 2010 | - Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w gminie. - Przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych. - Lepsze funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. - Większa ilość ścieków oczyszczonych. - Pozytywny efekt ekologiczny. |

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja drogi Modliborzyce-Brudnia | 2009 | - Modernizacja nawierzchni bitumicznej. - Utrzymanie się dobrego stanu nawierzchni przez co najmniej 5 lat. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. - Skrócenie czasu przejazdów, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów - Zwiększenie mobilności mieszkańców. - Poprawa systemu komunikacji. |
| 2 | Budowa drogi w Radojewicach - I i II kolonia | 2009 | - Budowa dwóch odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. - Skrócenie czasu przejazdów, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów - Zwiększenie mobilności mieszkańców. - Poprawa systemu komunikacji. |
| 3 | Położenie kostki brukowej na drodze osiedlowej w Dąbrowie Biskupiej | 2009 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Poprawa estetyki miejscowości. - Polepszenie warunków dojazdowych do pracy. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 4 | Budowa odcinka drogi Mleczkowo - Wilkostowo | 2007-2009 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 5 | Budowa drogi w Konarach - kolonia | 2008 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 6 | Budowa drogi w Zagajewiczkach | 2008 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 7 | Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej | 2008 | - Poprawa wizerunku estetycznego wsi. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. |
| 8 | Budowa drogi Radojewice-Niemojewo | 2013 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 9 | Kontynuacja modernizacji drogi w Nowym Dworze | 2007-2009 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. -Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 10 | Budowa drogi w Przybysławiu | 2013 | - Poprawa nawierzchni drogi - Dostęp mieszkańców do utwardzonej drogi. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. - Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów |
| 11 | Budowa drogi Przybysław-Sędzin | 2013 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 12 | Budowa drogi Walentynowo-kolonia | 2013 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. - Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 13 | Budowa drogi Mleczowo - Zduny do granic gminy | 2013 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. -Zwiększenie mobilności mieszkańców. |
| 14 | Budowa drogi w Zagajewicach | 2013 | - Poprawa nawierzchni drogi. - Powiększenie sieci dróg gminnych. - Poprawa systemu komunikacji. - Zmniejszenie liczby wypadków na drodze. - Skrócenie czasu przejazdu. -Zwiększenie mobilności mieszkańców. -Połączenie Dąbrowy Biskupiej i Gniewkowa drogą. |
| 15 | Budowa chodników w Brudni, Ośniszczewku, Parchaniu i Pieraniu | 2007-2013 | - Poprawa estetyki wsi. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych. |

BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, REKREACYJNEJ I SPORTOWEJ

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa boisk sportowych z terenem rekreacyjnym w Parchaniu, Modliborzycach, Wonorzu, Zagajewicach, Ośniszczewku, Brudni, Woli Stanomińskiej, Stanominie, Przybysławiu, Chróstowie, Chlewiskach, Dąbrowie Biskupiej, Bąkowie, Pieraniu, Konarach, Radojewicach, Sobiesierni, Mleczkowie | 2007-2013 | - Promocja zdrowego stylu życia. - Zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży. - Możliwość organizowania masowych imprez sportowych i kulturalnych. - Formowanie się lokalnych drużyn sportowych. - Możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. |
| 2 | Uporządkowanie i zagospodarowanie parku w Zagajewicach | 2008-2010 | - Promocja zdrowego stylu życia. - Możliwość organizacji pikników rodzinnych, imprez kulturalnych. - Możliwość uprawiania sportów. - Możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. - Wzrost atrakcyjności wizerunku gminy - możliwość rozwoju turystyki. |
| 3 | Uporządkowanie i zagospodarowanie parku oraz stawów w Radojewicach. | 2008-2010 | - Promocja zdrowego stylu życia. - Możliwość organizacji pikników rodzinnych, imprez kulturalnych. - Możliwość uprawiania sportów. - Możliwość organizowania zawodów wędkarskich. - Poprawa wizerunku wsi. - Możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. - Wzrost atrakcyjności wizerunku gminy - możliwość rozwoju turystyki. |
| 4 | Przejęcie dworku Władysława Sikorskiego w Parchaniu i adaptacja na świetlicę i Izbę Pamięci Narodowej. Uporządkowanie parku. | 2008-2010 | - Wzrost poziomu wiedzy i świadomości kulturowej dzieci i młodzieży. - Możliwość korzystania z materiałów naukowych, z internetu. - Aktywne spędzanie czasu w parku należącym do kompleksu. - Wzrost estetyki obiektu. |
| 5 | Budowa placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej. | 2007-2008 | - Promocja zdrowego stylu życia. - Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. - Możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. |
| 6 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia. | 2007-2013 | - Wzrost informatyzacji urzędu. - Sprawniejsza obsługa interesantów. - Skrócenie czasu postępowania administracyjnego. - Poprawa jakości świadczonych usług. |
| 7 | Remont Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej. | 2007-2013 | - Stworzenie dogodnych warunków do nauki. - Osiąganie lepszych efektów dydaktycznych. - Poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. - Poprawa estetyki obiektu. |

PRZYGOTOWANIE TECHNICZNYCH WARUNKÓW DO INWESTOWANIA W GMINIE

| Lp. | Działanie | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przygotowanie terenów pod inwestycje na terenie gminy. | 2007-2013 | - Wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów terenami gminy - Rozwój gospodarczy gminy. - Zwiększenie liczby miejsc pracy dla mieszkańców gminy. - Spadek bezrobocia, poprawa warunków życia mieszkańców. |

# IV. Realizacja zadań i projektów.

Opisane niżej w sposób szczegółowy zadania inwestycyjne na lata 2007-2013 zostały uporządkowane według hierarchii ważności i kolejności ich realizacji. Zadania dotyczą poprawy infrastruktury technicznej i społecznej i są zgodne z priorytetami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z osiami priorytetowymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Charakterystyka każdego z opisanych zadań zawiera: numer i nazwę zadania, cel zadania – możliwy do osiągnięcia rezultat, uzasadnienie zadania, powiązanie zadania z dokumentami strategii na poziomie województwa i powiatu, nazwy instytucji i podmiotów uczestniczących we wdrażaniu (przyjęto organizacje oraz instytucje, które będą realizować dane projekty), termin realizacji, miernik realizacji i przewidywane nakłady do poniesienia.

# V. Planowane zadania inwestycyjne

# na lata 2007-2013

1. Numer i nazwa zadania

1. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

2. Cel zadania

Celem zadania jest stworzenie alternatywnego rozwiązania dla gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji i wzrost ilości oczyszczonych ścieków. Nastąpi znacząca poprawa jakości środowiska przyrodniczego z racji wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. Nastąpi również wzrost wartości gruntów na terenie objętym inwestycją.

3. Uzasadnienie zadania

Planowane przedsięwzięcie budowy 235 oczyszczalni przydomowych obejmuje budowę 222 oczyszczalni indywidualnych oraz 13 grupowych. Gmina Dąbrowa Biskupia skanalizowana jest w ok. 35%. Docelowe rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez budowę wielu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gminy Dąbrowa Biskupia jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem osiągniętego efektu ekologicznego. Ukształtowanie terenu i warunki hydrogeologiczne oraz rozproszenie zabudowy osadniczej równie jednoznacznie wskazują wariant kanalizacji indywidualnej jako najbardziej uzasadniony w tym przypadku. Ze względu na trudne warunki gruntowe dla wszystkich 235 gospodarstw założono pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków w szczelnych zbiornikach poprzez wyeliminowanie oczyszczania w gruncie w oparciu o technologię belgijską. Stopień biologiczny oczyszczalni oparty będzie na osadzie czynnym z recyrkulacją gwarantującą stopień oczyszczania do podstawowych parametrów powyżej 90%. Odpływ po oczyszczalniach będzie odpowiadał parametrom wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. (Dz. U. Nr.168, poz. 1763).

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.2. Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej głównie na obszarach wiejskich.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007-2009

7. Miernik realizacji

235 oczyszczalni przydomowych (222 oczyszczalni indywidualnych i 13 grupowych)

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

6 100 000,00

1. Numer i nazwa zadania

2. Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia – etap II.

2. Cel zadania

Celem zadania jest stworzenie alternatywnego rozwiązania dla gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji i wzrost ilości oczyszczonych ścieków. Nastąpi znacząca poprawa jakości środowiska przyrodniczego z racji wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. Nastąpi również wzrost wartości gruntów na terenie objętym inwestycją.

3. Uzasadnienie zadania

Dalsza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków służyć będzie docelowemu rozwiązaniu gospodarki ściekowej w gminie. Jest to rozwiązanie najbardziej efektywne zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem osiągniętego efektu ekologicznego. Ukształtowanie terenu i warunki hydrogeologiczne oraz rozproszenie zabudowy osadniczej równie jednoznacznie wskazują wariant kanalizacji indywidualnej jako najbardziej uzasadniony w tym przypadku.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.2. Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej głównie na obszarach wiejskich.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2009-2010

7. Miernik realizacji

200 oczyszczalni przydomowych

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

4 900 000,00

1. Numer i nazwa zadania

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej.

2. Cel zadania

Celem zadania jest lepsze funkcjonowanie problemu oczyszczania ścieków w gminie i lepsze funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Nastąpi znacząca poprawa jakości środowiska przyrodniczego z racji wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków. Nastąpi również wzrost wartości gruntów na terenie objętym inwestycją.

3. Uzasadnienie zadania

Modernizacja gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej pod kątem dostosowania do przyjmowania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych - inwestycja służyć będzie docelowemu rozwiązaniu gospodarki ściekowej w gminie.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.2. Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej głównie na obszarach wiejskich.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2009-2010

7. Miernik realizacji

Zmodernizowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

1 800 000,00

1. Numer i nazwa zadania

4. Regeneracja drogi Modliborzyce-Brudnia.

2. Cel zadania

Celem zadania jest modernizacja nawierzchni drogi poprzez położenie nawierzchni bitumicznej. Planuje się, że wyremontowana nawierzchnia drogi utrzyma się przez co najmniej 5 lat. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg krajowych i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2009

7. Miernik realizacji

4000 m wyremontowanej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

1 600 000,00

1. Numer i nazwa zadania

5. Budowa dróg w Radojewicach kolonia I i kolonia II.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa dwóch odcinków drogi o nawierzchni bitumicznej. Planuje się, że wyremontowana nawierzchnia drogi utrzyma się przez co najmniej 5 lat. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Zwiększa się mobilność mieszkańców. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg krajowych i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2009

7. Miernik realizacji

1500 m utwardzonej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

800 000,00

1. Numer i nazwa zadania

6. Wykonanie nawierzchni drogi osiedlowej w Dąbrowie Biskupiej.

2. Cel zadania

Poprawa i rozbudowa stanu istniejących dróg. Wyłożenie kostką polbrukową ulic Spacerowej, Słonecznej, Leśnej i Budowlanej przyczyni się do zmniejszenia różnic między miastem a wsią. Wizerunek wsi ulegnie znacznej poprawie.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2009

7. Miernik realizacji

680 m drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

700 000,00

1. Numer i nazwa zadania

7. Budowa drogi Mleczkowo – Wilkostowo.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla ich użytkowników, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007-2009

7. Miernik realizacji

500 m utwardzonej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

250 000,00

1. Numer i nazwa zadania

8. Budowa drogi w Konarach.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2008

7. Miernik realizacji

1200 m utwardzonej drogi.

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

450 000,00

1. Numer i nazwa zadania

9. Kontynuacja modernizacji drogi w Nowym Dworze.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla ich użytkowników, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007-2009

7. Miernik realizacji

917 m utwardzonej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

254 000,00

1. Numer i nazwa zadania

10. Budowa drogi w Zagajewiczkach.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla ich użytkowników, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2008

7. Miernik realizacji

1500 m utwardzonej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

800 000,00

1. Numer i nazwa zadania

11. Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa chodnika w celu uzupełnienia infrastruktury dróg. Planowanym rezultatem będzie zmniejszenie liczby wypadków na drodze i poprawa bezpieczeństwa pieszych. Różnice między wsią a miastem ulegną zatarciu.

3. Uzasadnienie zadania

Budowa chodnika poprawi walory estetyczne wsi. Warunki życia mieszkańców wsi ulegną poprawie – zwiększy się bezpieczeństwo uczestników ruchu, podniesie się komfort przemieszczania podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy).

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2008

7. Miernik realizacji

300 m chodnika

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

125 000,00

1. Numer i nazwa zadania

12. Budowa drogi Radojewice – Niemojewo.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2013

7. Miernik realizacji

2800 m utwardzonej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

1 200 000,00

1. Numer i nazwa zadania

13. Budowa drogi w Przybysławiu.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2013

7. Miernik realizacji

Wybudowana droga gminna.

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

300 000,00

1. Numer i nazwa zadania

14. Budowa drogi Przybysław - Sędzin

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa - nastąpi połączenie dobrą drogą dwóch gmin.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2013

7. Miernik realizacji

Wybudowana droga gminna.

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

900 000,00

1. Numer i nazwa zadania

15. Budowa drogi w Walentynowie.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2013

7. Miernik realizacji

Wybudowana droga gminna.

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

400 000,00

1. Numer i nazwa zadania

16. Budowa drogi Mleczkowo – Zduny (w granicach gminy)

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2013

7. Miernik realizacji

960 m utwardzonej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

350 000,00

1. Numer i nazwa zadania

17. Budowa drogi w Zagajewicach.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa drogi o utwardzonej nawierzchni. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie i powiększy sieć drogowa.

3. Uzasadnienie zadania

Stan dróg ma bardzo duże znaczenie dla użytkowników dróg, zarówno okolicznych mieszkańców, przyjezdnych turystów i dla potencjalnych inwestorów chcących zainwestować kapitał na danym terenie. Dobra jakość nawierzchni drogi podnosi bezpieczeństwo jej użytkowników, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Skraca się czas przejazdu (w porównaniu z przejazdem drogą o złej nawierzchni), zmniejszają się koszty zużycia paliwa oraz koszty eksploatacji pojazdów. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Stan dróg jest ważnym bodźcem dla turystów, bo nie tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega droga. Komunikacja ulega poprawie, zwiększa się też sieć utwardzonych dróg i polepszają się warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2013

7. Miernik realizacji

450 m utwardzonej drogi

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

250 000,00

1. Numer i nazwa zadania

18.Budowa chodników w miejscowościach Brudnia, Ośniszczewko, Parchanie, Pieranie.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa chodników. Zmniejszeniu ulegnie liczba wypadków drogowych, a bezpieczeństwo uczestników ruchu ulegnie poprawie. Poprawi się ogólny stan komunikacji w gminie, która zyska na walorach estetycznych

3. Uzasadnienie zadania

Budowa chodników zapobiega marginalizacji społeczeństw wiejskich. Podnosi bezpieczeństwo pieszych, zmniejsza występowanie wypadków na drodze. Przemieszczanie się podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady, okres zimowy) nie stanowi problemu. Występowanie na terenie wymienionych miejscowości zabytków jest ważnym bodźcem dla turystów, chodnik tylko ułatwia poruszanie się, ale również podnosi walory estetyczne obszaru, przez który przebiega. Gdy komunikacja ulega poprawie, istnieje możliwość rozwoju turystyki i znacznych korzyści finansowych, które polepszają warunki życia mieszkańców.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 3 - Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej Cel operacyjny 3.1. Poprawa systemu komunikacyjnego w powiecie inowrocławskim.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007 – 2013

7. Miernik realizacji

Wybudowane chodniki.

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

520 000,00

1. Numer i nazwa zadania

19. Budowa , modernizacja i wyposażenie boisk sportowych z terenem rekreacyjnym w miejscowościach: Bąkowo, Brudnia, Chróstowo, Chlewiska, Dąbrowa Biskupia, Konary, Mleczkowo, Modliborzyce, Ośniszczewko, Parchanie, Pieranie, Przybysław, Radojewice, Sobiesiernie, Stanomin, Wola Stanomińska, Wonorze, Zagajewice.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa boisk sportowych z terenem rekreacyjnym. Budowa w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, poprawie ulegnie kondycja fizyczna mieszkańców miejscowości. Pojawi się możliwość organizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców.

3. Uzasadnienie zadania

Boiska sportowe stanowią podstawę rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży. Gry zespołowe przyczyniają się do poprawy ich kondycji i wydolności fizycznej. Aktywność fizyczna zapobiega chorobom układu krążenia, schorzeniom kręgosłupa i wadom postawy. Boisko jest doskonałą bazą treningową ułatwiającą kształtowanie i rozwój posiadanych umiejętności. Zaletą jest również możliwość organizacji i uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach sportowych. Uczestnictwo w zawodach uczy komunikacji, logicznego myślenia oraz krzewi w ludziach ducha zdrowej rywalizacji. Boisko jest miejscem nie tylko dla sportowców, organizacje zawodów oraz imprez kulturalnych przyciągają widzów, którzy aktywnie spędzają czas. Dzięki przyległemu terenowi do rekreacji aktywny wypoczynek obejmuje całe rodziny, które mają możliwość odpoczynku na świeżym powietrzu niezależnie od wieku, co promuje zdrowy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Turystyka historyczna, uzdrowiskowa i rekreacyjna: Cel strategiczny 1:Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu inowrocławskiego poprzez rozwój turystyki historycznej, uzdrowiskowej, spa-turystyka (odnowa biologiczna) oraz rekreacyjnej. Cel operacyjny 1.4.: Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona środowiska naturalnego.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007 – 2013

7. Miernik realizacji

18 obiektów sportowych

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

2 700 000,00

1. Numer i nazwa zadania

20. Budowa placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej.

2. Cel zadania

Celem zadania jest budowa placu zabaw z terenem rekreacyjnym. Budowa w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, poprawie ulegnie kondycja fizyczna mieszkańców miejscowości. Pojawi się możliwość organizacji czasu wolnego dla dzieci.

3. Uzasadnienie zadania

Budowa placu zabaw z towarzyszącym mu terenem rekreacyjnym będzie szansą dla mieszkańców gminy, zarówno tych najmłodszych, jak i starszych, na przyjemne spędzenie czasu poza domem. Możliwości, jakie stwarza planowana inwestycja to przede wszystkim produktywny i zdrowy relaks na świeżym powietrzu, regularne uprawianie sportu, które było ograniczone poprzez brak tego typu obiektów w gminie, organizowanie imprez sportowych, zawodów. Mieszkańcy z chęcią spędzą czas aktywnie fizycznie, rozwijać się będą postawy prosportowe. Celowość inwestycji jest uzasadniona zwłaszcza tym, że dzieci na placu zabaw będą mogły bezpiecznie się bawić, podczas gdy starsi będą mogli poprawiać swoją kondycję fizyczną i zażywać ruchu na świeżym powietrzu. Budowa kompleksu stworzy alternatywę dla mieszkańców - zwiększy się wachlarz opcji sposobów na zdrowy wypoczynek.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Turystyka historyczna, uzdrowiskowa i rekreacyjna: Cel strategiczny 1:Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu inowrocławskiego poprzez rozwój turystyki historycznej, uzdrowiskowej, spa-turystyka (odnowa biologiczna) oraz rekreacyjnej. Cel operacyjny 1.4.: Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona środowiska naturalnego.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007 – 2008

7. Miernik realizacji

Istniejący i funkcjonujący plac zabaw dla dzieci

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

30 000,00

1. Numer i nazwa zadania

21. Zagospodarowanie parku w Zagajewicach.

2. Cel zadania

Celem zadania jest uporządkowanie i zagospodarowanie parku w Zagajewicach. Poprzez pielęgnację i ochronę szaty roślinnej poprawie ulegną walory estetyczne miejscowości, a tym samym całej gminy. Park będzie szansą wypoczynku mieszkańców i miejscem spotkań.

3. Uzasadnienie zadania

Zagospodarowanie parku w Zagajewicach przyczyni się do czynnego udziału lokalnej społeczności w życiu gminy. Ze względu na obecność różnorodnej szaty roślinnej park stanie się miejscem chętnie odwiedzanym i przyczyni się do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Istnieje również możliwość organizacji imprez kulturalnych i spotkań plenerowych w atrakcyjnym i osobliwym otoczeniu. Gmina zyska na wizerunku i estetyce.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Turystyka historyczna, uzdrowiskowa i rekreacyjna: Cel strategiczny 1:Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu inowrocławskiego poprzez rozwój turystyki historycznej, uzdrowiskowej, spa-turystyka (odnowa biologiczna) oraz rekreacyjnej. Cel operacyjny 1.4.: Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona środowiska naturalnego.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2008 – 2010

7. Miernik realizacji

Zagospodarowany park w Zagajewicach

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

60 000,00

1. Numer i nazwa zadania

22. Zagospodarowanie parku oraz stawów w Radojewicach.

2. Cel zadania

Celem zadania jest uporządkowanie i zagospodarowanie parku w Radojewicach. Poprzez pielęgnację i ochronę szaty roślinnej poprawie ulegną walory estetyczne miejscowości, a tym samym całej gminy. Park będzie szansą wypoczynku mieszkańców i miejscem spotkań.

3. Uzasadnienie zadania

Zagospodarowanie parku w Radojewicach przyczyni się do czynnego udziału lokalnej społeczności w życiu gminy. Ze względu na obecność różnorodnej szaty roślinnej park stanie się miejscem chętnie odwiedzanym i przyczyni się do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Istnieje również możliwość organizacji imprez kulturalnych i spotkań plenerowych w atrakcyjnym i osobliwym otoczeniu. Zagospodarowanie stawów umożliwi rozwój wędkarstwa oraz zwiększy zalety wypoczynku na świeżym powietrzu. Gmina zyska na wizerunku i estetyce.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Turystyka historyczna, uzdrowiskowa i rekreacyjna: Cel strategiczny 1:Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu inowrocławskiego poprzez rozwój turystyki historycznej, uzdrowiskowej, spa-turystyka (odnowa biologiczna) oraz rekreacyjnej. Cel operacyjny 1.4.: Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona środowiska naturalnego.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2008 – 2010

7. Miernik realizacji

Zagospodarowany park i stawy w Radojewicach

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

220 000,00

1. Numer i nazwa zadania

23. Przejecie i adaptacja dworku Władysława Sikorskiego w Parchaniu na świetlicę i Izbę pamięci oraz zagospodarowanie parku.

2. Cel zadania

Celem zadania jest organizacja Izby Pamięci i świetlicy w dworku, w którym mieszkał generał Sikorski oraz uporządkowanie i zagospodarowanie pobliskiego parku w Parchaniu.

3. Uzasadnienie zadania

Zebranie pamiątek, fotografii, książek, rękopisów, historycznych przedmiotów należących do generała Sikorskiego i umieszczeniu ich w dworku, w którym mieszkał stanie się swoistym „mini” muzeum, które będzie odwiedzane przez turystów. Dzięki zainwestowaniu w tak ważny obiekt, gmina zyska na atrakcyjności, a on sam stanie się miejscem odwiedzin przyjezdnych. Z kolei adaptacja jego części na świetlicę jest świetnym sposobem na połączenie przyjemnego z pożytecznym – uczęszczające tam dzieci będą mogły zaczerpnąć wiedzy historycznej z racji mieszczącej się tam Izby Pamięci, ale także będą mogły skorzystać np. z internetu i aktywnie spędzić czas na nauce i w pobliskim kompleksie parkowym.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Turystyka historyczna, uzdrowiskowa i rekreacyjna: Cel strategiczny 1:Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu inowrocławskiego poprzez rozwój turystyki historycznej, uzdrowiskowej, spa-turystyka (odnowa biologiczna) oraz rekreacyjnej. Cel operacyjny 1.4.: Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona środowiska naturalnego.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2008 – 2010

7. Miernik realizacji

Świetlica i Izba Pamięci w dworku Władysława Sikorskiego oraz zagospodarowany park.

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

500 000,00

1. Numer i nazwa zadania

24. Przygotowanie terenów pod inwestycje.

2. Cel zadania

Celem zadania jest przygotowanie terenów pod ewentualne inwestycje.

3. Uzasadnienie zadania

Ulokowanie na terenie gminy kapitału stworzy szansę na zwiększenie liczby miejsc pracy dla mieszkańców gminy i spowoduje spadek bezrobocia. Poprawie ulegną warunki życia mieszkańców oraz wystąpi większe zainteresowanie turystów terenami gminy - nastąpi rozwój turystyki.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 1 -Tworzenie optymalnych warunków wspierania firm (podmiotów) działających w oparciu o lokalne zasoby, nieuciążliwych dla środowiska oraz pozyskiwanie nowych inwestorów. Cel operacyjny 1.1. Opracowanie powiatowego systemu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007 – 2013

7. Miernik realizacji

Przygotowane tereny pod inwestycje.

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

200 000,00

1. Numer i nazwa zadania

25. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia.

2. Cel zadania

Celem zadania jest wzrost informatyzacji Urzędu Gminy, dzięki czemu nastąpi wzrost jakości świadczonych przez niego usług.

3. Uzasadnienie zadania

Postęp techniczny wymusza na urzędach i innych instytucjach zmiany w sposobie organizacji pracy oraz wzrost jakości świadczonych usług i udzielanych informacji. Poprzez komputeryzację jednostek administracyjnych i samorządowych usprawnia się współpraca pomiędzy tymi jednostkami oraz skraca się czas obsługi interesantów. Zaopatrzenie w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z całym potrzebnym oprogramowaniem, sprawni że funkcjonowanie urzędu stanie się łatwiejsze i przede wszystkim sprawniejsze. Dzięki istnieniu sieci wewnętrznej możliwy jest szybszy obieg informacji między referatami. Skraca się czas przygotowania pism, które mogą być w formie elektronicznej poprawiane i zatwierdzane bez potrzeby ich uprzedniego drukowania, mniejszym nakładem pracy przebiega tok wszczętych spraw. Komputery umożliwiają również bezpieczne przechowywanie danych. Dzięki komputeryzacji nastąpi szybszy obieg informacji ważnych dla potencjalnych inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych, dotyczących planowanych inwestycji, ofert, przetargów. Możliwa będzie również aktywna promocja gminy poprzez aktualizację danych zawartych na stronie internetowej gminy. Aktualizacja poszczególnych uchwał i swobodny do nich dostęp drogą elektroniczną zwiększy doinformowanie mieszkańców i wzbudzi większe zaufanie odnośnie planowanych przedsięwzięć.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Zróżnicowany rozwój gospodarczy: Cel strategiczny 1 -Tworzenie optymalnych warunków wspierania firm (podmiotów) działających w oparciu o lokalne zasoby, nieuciążliwych dla środowiska oraz pozyskiwanie nowych inwestorów. Cel operacyjny 1.1. Opracowanie powiatowego systemu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. Cel operacyjny 1.3. Efektywna promocja inwestycyjna powiatu.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007-2013

7. Miernik realizacji

Funkcjonujące oprogramowanie w UG

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

100 000,00

1. Numer i nazwa zadania

26. Remont Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej.

2. Cel zadania

Celem zadania jest generalny remont obiektu w zakresie wymiany dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, itp.

3. Uzasadnienie zadania

Rozwój infrastruktury społecznej mający na celu zwalczanie dysproporcji pomiędzy miastami a mniejszymi miejscowościami dotyczy między innymi modernizacji gminnej infrastruktury oświatowej. Wyremontowane i odpowiednio wyposażone placówki pozwalają na osiąganie lepszych efektów dydaktycznych. Jakość życia mieszkańców gminy wzrasta wraz z rozwojem bazy edukacyjnej i wychowawczej. Dzięki wyremontowanym, wyposażonym i sprawniej funkcjonującym placówkom dzieci i młodzież mają szansę na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych im do stawienia czoła rosnącym wciąż wymogom. Poprawia się nie tylko bezpieczeństwo uczniów i wykładowców ale i estetyka odnawianego obiektu.

4. Powiązanie zadania

4a/ ze strategią powiatu

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego: Domena Strategiczna - Turystyka historyczna, uzdrowiskowa i rekreacyjna: Cel strategiczny 1:Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu inowrocławskiego poprzez rozwój turystyki historycznej, uzdrowiskowej, spa-turystyka (odnowa biologiczna) oraz rekreacyjnej. Cel operacyjny 1.4.: Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona środowiska naturalnego.

4b/ ze strategią województwa

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2010 - wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i małych miast

5. Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

Gmina Dąbrowa Biskupia

6. Termin realizacji

2007-2013

7. Miernik realizacji

Wyremontowany Zespół Szkół w Dąbrowie Biskupiej

8. Przewidywane nakłady do poniesienia (pln)

500 000,00

| # VI. Plan finansowy na lata 2007-2013 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady do poniesienia (w zł) |  |  | Źródło finansowania |
|  |  | Ogółem | Gmina | Środki zewnętrzne |  |
| 1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biskupia | 6 100 000,00 | 915 000,00 | 5 185 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dąbrowa Biskupia – II etap | 4 900 000,00 | 735 000,00 | 4 165 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 3 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej | 1 800 000,00 | 270 000,00 | 1 530 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 4 | Remont nawierzchni drogi Modliborzyce-Brudnia | 1 600 000,00 | 240 000,00 | 1 360 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 5 | Budowa drogi w Radojewicach - I i II kolonia | 800 000,00 | 120 000,00 | 680 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 6 | Wykonanie nawierzchni na drodze osiedlowej w Dąbrowie Biskupiej | 700 000,00 | 105 000,00 | 595 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 7 | Budowa odcinka drogi Mleczkowo - Wilkostowo | 250 000,00 | 37 500,00 | 212 500,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 8 | Budowa drogi w Konarach | 450 000,00 | 67 500,00 | 382 500,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 9 | Kontynuacja nawierzchni drogi w Nowym Dworze | 254 000,00 | 100 000,00 | 154 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 10 | Budowa drogi w Zagajewiczkach | 800 000,00 | 120 000,00 | 680 00,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 11 | Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej | 125 000,00 | 18 750,00 | 106 250,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 12 | Budowa drogi Radojewice-Niemojewo | 1 200 000,00 | 180 000,00 | 1 020 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 13 | Budowa drogi w Przybysławiu | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 14 | Budowa drogi Przybysław-Sędzin | 900 000,00 | 135 000,00 | 465 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 15 | Budowa drogi Walentynowo | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 00,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 16 | Budowa drogi Mleczowo-Zduny ( w granicach gminy ) | 350 000,00 | 52 500,00 | 297 500,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 17 | Budowa drogi w Zagajewicach | 250 000,00 | 37 500,00 | 212 500,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 18 | Budowa chodników w Brudni, Ośniszczewku, Parchaniu i Pieraniu | 520 000,00 | 78 000,00 | 442 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 19 | Budowa , modernizacja i wyposażenie boisk sportowych z terenem rekreacyjnym w miejscowościach: Bąkowo, Brudnia, Chróstowo, Chlewiska, Dąbrowa Biskupia, Konary, Mleczkowo, Modliborzyce, Ośniszczewko, Parchanie, Pieranie, Przybysław, Radojewice, Sobiesiernie, Stanomin, Wola Stanomińska, Wonorze, Zagajewice | 2 700 000,00 | 405 000,00 | 2 295 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 20 | Plac zabaw w Dąbrowie Biskupiej | 30 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 21 | Zagospodarowanie parku w Zagajewicach | 60 000,00 | 9 000,00 | 51 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 22 | Zagospodarowanie parku oraz stawów w Radojewicach | 220 000,00 | 33 000,00 | 187 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 23 | Przejęcie dworku Władysława Sikorskiego w Parchaniu i adoptacja na świetlicę i Izbę Pamięci. Zagospodarowanie parku. | 500 000,00 | 75 000,00 | 425 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 24 | Przygotowanie terenów pod inwestycje na terenie gminy | 200 000,00 | 30 000,00 | 170 00,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 25 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Dabrowa Biskupia | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | Fundusze UE, środki własne |
| 26 | Remont Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej | 500 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | Fundusze UE, środki własne |

# VII. System wdrażania.

W celu opiniowania a następnie wprowadzenia w życie i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Biskupia Wójt Gminy powołał Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego.

Do zadań zespołu należeć będzie:

- Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Dąbrowa Biskupia.

- Zapewnienie jednolitości i zgodności pomiędzy Planem Rozwoju Lokalnego                            a polityką przestrzenną (Plan Zagospodarowania Przestrzennego) i polityką finansową (budżet gminy).

- Koordynacja działań zmierzających do realizacji planu rozwoju.

- Kontrola na koniec każdego kwartału terminów i stanu realizacji planu rozwoju.

- Nadzór nad wyznaczonymi dla konkretnych projektów osobami.

- Weryfikowanie i modyfikacja działań zmierzających do realizacji celów strategicznych.

Ponadto w celu realizacji planu rozwoju, wszyscy pracownicy urzędu gminy i osoby współpracujące zostali zobowiązane do:

- Zapoznania się z Planem Rozwoju Lokalnego.

- Wykonywania zadań wynikających z planu rozwoju.

- Zaangażowania niezbędnych sił i środków w ramach posiadanych kompetencji.

- Przestrzegania terminów określonych w planie rozwoju.

- Współpracy z zespołem ds. realizacji planu rozwoju.

Jednocześnie dla każdego realizowanego projektu (zadania) zostanie wyznaczona osoba pełniąca rolę Lidera Projektu, której zadaniem będzie:

- Koordynacja działań w ramach projektu.

- Bieżąca kontrola postępu prac.

- Kontrola wykorzystania zasobów.

- Eliminowanie skutków zakłóceń wywołujących odchylenia pomiędzy zaplanowanym a rzeczywistym przebiegiem projektu.

- Przygotowanie kwartalnych sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji projektu.

- Przygotowanie raportu końcowego.

Liderzy Projektów współpracują bezpośrednio z Przewodniczącym Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego.

# VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Koniecznością jest stałe monitorowanie realizacji postanowionych celów w Planie Rozwoju Lokalnego, aby na bieżąco kontrolować ewentualne odchylenia od planu.

Plan Rozwoju Lokalnego gminy Dąbrowa Biskupia będzie monitorowany przez powołanych do tego celu przez Wójta Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego.

Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego

Ocena Planu będzie odbywać się systematycznie na posiedzeniach Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego, który będzie przedstawiać informacje Radzie Gminy.

Podstawą oceny będą terminy i mierniki zawarte przy każdym z zadań. Zestaw mierników pozwala na zweryfikowanie czy dane zadanie zostało wykonane w założonym terminie. Osiągnięcie w założonym terminie przyjętych mierników oznaczać będzie osiągnięcie wyznaczonych zadań, a te z kolei oznaczać będą osiągnięcie przyjętych działań i celów.

Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Warunkami, jakie musi spełnić Plan Rozwoju Lokalnego, aby mógł sprawnie funkcjonować jest stworzenie możliwości udziału wszystkich partnerów społecznych w jego realizacji. Wiążę się to ściśle z wykorzystaniem potencjału organizacji i społeczności lokalnej poprzez skoordynowanie działań w ramach jednego, spójnego projektu akceptowanego                                   i wspieranego przez wszystkich uczestników, optymalnym wykorzystaniem kompetencji                          i zasobów będących w dyspozycji gminy, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw, innowacyjnością proponowanych rozwiązań, wyrażającą się zastosowaniem nowych podejść do problemów związanych z rozwojem lokalnym, a także z istnieniem grupy lokalnych liderów.

Punktem wyjścia opracowania systemu włączenia partnerów społecznych na rzecz realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy było powołanie grupy roboczej (Komitet Techniczny), która miała za zadanie opracowanie dokumentu końcowego. Grupa ta powołana została przez Wójta Gminy. Do zadań Komitetu Technicznego należy czuwanie nad przestrzeganiem spójności każdego projektu w odniesieniu do kierunków strategicznych i przyjętego planu działań, śledzenie realizacji i ocenianie każdego etapu wdrażania przyjętego planu działań, proponowanie rocznych programów działań, wnioskowanie o zmiany w bieżącym funkcjonowaniu Planu, udzielanie aprobaty dla nowych działań podejmowanych w ramach rozwoju lokalnego, przedstawianie Radzie Gminy zmian w działaniach podejmowanych                   w ramach Planu oraz przedkładanie planów nowych działań.

###### Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Public Relations (PR) określa się jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stworzenie              i utrzymanie wzajemnego zrozumienia, akceptacji i kooperacji między daną organizacją                    a otoczeniem.

Organy i Urząd Gminy utrzymują bezpośredni kontakt z mieszkańcami gminy. Mieszkańcy mają wpływ na projekty uchwał i plany zagospodarowania przestrzennego – są one każdorazowo konsultowane ze społeczeństwem. Dzięki wydawanemu przez Urząd Gminy kwartalnikowi „Dąbrowianin” oraz bogatej w informacje stronie internetowej proces realizacji zadań Planu Rozwoju Lokalnego jest procesem publicznym. Mieszkańcy gminy są w ten sposób na bieżąco informowani o planach, przedsięwzięciach i celach dotyczących rozwoju ich lokalnej społeczności, o przeznaczonych na ich realizację nakładach finansowych,                    o źródłach ich finansowania.