# Zał. Nr 5

## WYKAZ  INWESTYCJI  PLANOWANYCH  NA  2006 ROK

| L.P | INWESTOR, NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA | ROK ROZPOCZ. | AKTUALNA WARTOŚĆ KOSZT. OGÓŁEM | PRZEWIDYWANE WYKONANIE DO 31.12.2005 R. |  | PLANOWANE NAKŁADY NA 2006 | ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA NAKŁADÓW - środki własne - dotacje - pożyczki - inne | WYKONAWCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROK PLANOWAN. ZAKOŃCZEN. | Z TEGO ROB. BUD. MONTAŻ. | ROB. BUD. MONT. DO 31.12.2004 | ROB.BUD MONT. DO 31.12.2005 | Z TEGO ROBOTY BUD. MONT. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urząd Gminy Budowa oczyszczalni przydomowych – 217 szt | 2005 2006 | 2890000 2822000 | - |  | 2890000 2822000 | b) 1734000 c) 678600 d) 477400 | przetarg |
| 2. | Urząd Gminy Budowa drogi w Nowym Dworze i Chlewiskach | 2006 | 150000 |  |  | 150000 | a) 150000 | przetarg |
|  |  | 2006 | 147000 |  |  | 147000 |  |  |
| 3. | Starostwo Powiatowe Współfinansowanie drogi Modliborzyce-Rejna | 2006 2006 | 280000 260000 |  |  | 80000 80000 | a) 80000 | przetarg |
| 4. | GZOZ Dąbrowa Biskupia Modernizacja ośrodków GZOZ | 2006 2006 | 20.000 20.000 |  |  | 20.000 20.000 | a) 20.000 | przetarg |
| 5. | Urząd Gminy Modernizacja świetlic i zakup sprzętu w ramach odnowy wsi | 2006 2006 | 325000 325000 |  |  | 325000 325000 | - 127000 - 198000 | przetarg |
|  |  |  |  |  |  |  | - 377000 - 1932000 - 678600 - 477400 |  |
|  | R A Z E M |  | 3665000 |  |  | 3465000 |  |  |
|  |  |  | 3574000 |  |  | 3394000 |  |  |

| Przewodniczący Rady Gminy | Przewodniczący Rady Gminy |
| --- | --- |
| Marian Frontczak | Marian Frontczak |